### PROGRAM RADA

### GRADA POŽEGE

### za 2018. godinu

Objavljeno u Službenim novinama br. 17. od 6. prosinca 2017. god.

| SADRŽAJ: | Stranica: |
| --- | --- |
| Zaključak o usvajanju Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu | 3. |
| Program o rada upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu | 4. |
| Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu | 16. |
| Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu | 20. |
| Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godinu | 24. |
| Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2018. godini | 26. |
| Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godini | 30. |
| Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. | 33. |
| Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu | 35. |
| Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu | 43. |

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 023-05/17-01/2

URBROJ: 2177/01-02/01-17-5

Požega, 1. prosinca 2017.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.- ispravak), te članka 36. stavka 1. alineje 20. i članka 114. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 4. sjednici, održanoj dana 1. prosinca 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Požege usvaja Program rada Upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu, koji čini sastavni dio ovoga Zaključka.

II.

Ovaj će se Zaključak objaviti u Služenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 023-05/17-01/2

URBROJ: 2177/01-0201-17-4

Požega, 20. studeni 2017.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.- ispravak), a u svezi s člankom 39. Zakona o proračunu (NN, broj:87/08., 136/12. i 15/15.) i  članka 61. stavka 3. alineje 27. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), na prijedlog čelnika upravnih tijela Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege, dana 20. studenog 2017. godine, donosi

PROGRAM RADA

UPRAVNIH TIJELA GRADA POŽEGE ZA 2018. GODINU

I.

Ovim Programom utvrđuje se Program rada upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu (u nastavku teksta: Program rada).

II.

Ovaj Program rada prikazuje se pojedinim Upravnim tijelima Grad Požege, kako slijedi:

I.	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA ZA SAMOUPRAVU

1. Na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/13., 8 /14., 9/16. i 14/16. - u nastavku teksta: Odluka o ustrojstvu ), Upravni odjel za samoupravu Grada Požege:

1. obavlja pravne i druge stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi s radom Gradskog vijeća Grada Požege (u nastavku teksta: Gradsko vijeće), radnih tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnika Grada Požege (u nastavku teksta: Gradonačelnik) i Stručno-savjetodavnog tijela

2. obavlja poslove u svezi s provedbom izbora, u smislu posebnih propisa, uključujući i izbore za tijela mjesne samouprave, poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika upravnih tijela, poslove pisarnice, te poslove prijepisa za upravna tijela

3. iz područja kulture, tehničke kulture, sporta, predškolskog odgoja, osnovnog školstva, socijalne skrbi i zdravstva obavlja poslove koji obuhvaćaju:

- planiranje i osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju i djelomično osiguranje sredstava za osiguravanje javnih potreba u osnovnom obrazovanju.

- poslove zdravstva koji obuhvaćaju koordinaciju aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u radu ustanova i drugih osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu.

- poslove socijalne skrbi koji obuhvaćaju poticanje i primjenu mjera zaštite životnog standarda, te zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba

- poticanje kulturno-umjetničkog promicanja Grada Požege, osiguravanjem sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi, te poticanje sponzorstva i donatorstva u kulturi,

- poslovi pod ovom točkom obuhvaćaju i koordinaciju u izradi i odabiru programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi, te praćenje, kontrolu i realizaciju programa za razvoj športa i tehničke kulture,

4. obavlja poslove redakcije i službene objave akata Grada Požege

5. poslove javne nabave koji obuhvaćaju poslove planiranja i evidentiranja javnih nabava, poslove cjelovitog provođenja postupka javne nabave sukladno zakonskim propisima (pripremanje natječaja, donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju i dr.), te povjeravanje poslova komunalnog gospodarstva na temelju koncesije i ugovora

6. obavlja imovinsko-pravne poslove u svezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem  nekretnina Grada Požege (osim poslova u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege)

7. poslove održavanja radnih prostorija, kao i druge pomoćno-tehničke poslove.

2. U 2018. godini u okviru ovoga Upravnog odjela obavljat će poslovi vezani uz održavanje sjednica Gradskog vijeća. u 2018. godini planira se pripremiti pet sjednica Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo Grada Požege, donosit će akte u okviru prava i dužnosti Grada Požege kao jedinice lokalne samouprave odnosno i Grada sjedišta Požeško-slavonske županije, sukladno odredbama Ustava RH (NN, broj: 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14.) Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi (NN, broj: 4/97.), Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.- ispravak ), ostalim zakonima i Statutu Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14. - u nastavku teksta : Statut).

Prema navedenim zakonima i propisima odlučivat će o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, osobito o uređenju prostora i urbanističkom planiranju, o uređenju i stanovanju, o komunalnom gospodarstvu, o izdavanju građevinskih dozvola i lokacijskih dozvola, drugih akata  vezanih uz gradnju, te provedbe prostornog uređenja, o brizi za djecu, socijalnoj skrbi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, o odgoju i obrazovanju,  zaštiti potrošača, protupožarnoj i civilnoj zaštiti, o prometu na području Grada Požege, o održavanju cesta, o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, te o ostalim poslovima sukladno posebnim zakonima.

U svrhu izvršavanja svojih zadaća i radi učinkovitijeg razvoja Grada Požege kao jedinice lokalne samouprave prema predviđanjima i procjeni obima poslova i zadaća koje proizlaze iz gore citiranog Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugih posebnih zakona, Statuta i drugih općih akata Grada Požege  u 2018. godini, kao prioritetni zadaci Gradskom vijeću nameću se za raspravu i donošenje sljedeći akti:

- SIJEČANJ - LIPANJ:

Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2018. godini

Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave za period lipanj - prosinac 2017.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Grad Požege  za 2017.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu u Gradu Požegi

Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017. godinu u Gradu Požegi

Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu u Gradu Požegi

Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu u Gradu Požegi

Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava za 2017. godinu u Gradu Požegi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2017. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu

Odluku o  sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u  školskoj godini 2018./2019.

- SRPANJ - PROSINAC:

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2018.Izvješće e realizaciji programa javnih potreba u kulturi u Gradu  Požegi za prvo polugodište 2018. godine

Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2018. godine.

Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  u Gradu  Požegi za prvo polugodište 2018. godine

Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u sportu u Gradu  Požegi za prvo polugodište 2018. godine

Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava u Gradu  Požegi za prvo polugodište 2018. godine

Proračun Grada Požege za 2019. godinu sa Projekcijama za 2020. – 2022.  godinu i Plan  razvojnih programa Grada Požege za 2020. – 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu

Program  rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu

Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2019. godinu

Programa javnih potreba predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2019. godinu

Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2019. godinu

Program javnih potreba socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2019. godinu

Program javnih potreba turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2019 godinu

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege u 2019. godini.

Osim navedenih akata, Gradsko vijeće razmatrat  će i donositi druge odluke i akte zasnovane na zakonu koje donesu Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

Radna tijela Gradskog vijeća u sljedećoj kalendarskoj godini, sukladno Statutu i Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14. i 19/14. - u nastavku teksta: Poslovnik) proučavat će i razmatrati pojedina pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća, te pripremati i podnositi odgovarajuće prijedloge radi praćenja utvrđene politike. U 2018. godini planira se održati po četiri sjednica svakog radnog tijela, a po potrebi i više.

U 2018. godini Upravni odjel će iz svog djelokruga pripremati prijedloge općih akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, sukladno zakonu i Statutu.

Upravni odjel je obvezan izraditi zapisnike sa svih sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, sukladno Poslovniku, kao i radnih tijela (u okviru djelokruga poslova ovoga Upravnog odjela) koje je imenovao Gradonačelnik te ih pohraniti u arhivu.

Akti Grada koji su donijeti od strane Gradonačelnika  i Gradskog vijeća  objavit će  u  Službenim novinama Grada Požege kao i na web. stranicama Grada Požege. Planira se izdavanje dvadeset brojeva Službenih novina Grada Požege, koje će se uređivati i tiskati u okviru ovoga Upravnog odjela.

Upravni odjel će pružati stručnu i administrativnu pomoć mjesnim odborima na području Grada Požege, Savjetu mladih Grada Požege, Dječjem gradskom vijeću i Vijeću srpske nacionalne manjine.

Poslovi uredskog poslovanja, kao i dosad obavljat će se putem računala.

3. Upravni odjel će i u slijedećoj kalendarskoj godini provoditi upravni postupak u predmetima vezanim za socijalnu skrb i radne odnose. Ostali postupci Upravnog djela odnose se na neupravni postupak, tj. akt poslovanja  i to iz oblasti kulture, predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, fizičke i tehničke kulture, javne nabave, imovinsko-pravnih poslova i sl.).

Upravni odjel će voditi brigu o zakonitosti rada Upravnog odjela, a posebno će pratiti i usklađivati akte Grada Požege sa zakonima Republike Hrvatske.

Ovaj Upravni odjel će i nadalje voditi brigu o usavršavanju djelatnika - polaganju stručnih ispita, pohađanju seminara, nabavi potrebne stručne literature  te opreme.

II.	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I

GOSPODARENJE

Ovaj Upravni odjel će i u 2018. godini, sukladno Odluci o ustrojstvu obavljati poslove koji se odnose na:

1. uređenje područja Grada Požege, uređenje građevinskog zemljišta, obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđivanje obveza i naplate komunalnih i sličnih obveza, poslove koji se odnose na gospodarstvo, geodetske poslove, označavanje prostornih jedinica, zaštitu i spašavanje, komunalni red, prometno redarstvo, mjesnu samoupravu (osim izbora za mjesnu samoupravu) i to kako slijedi:

- uređenje područja Grada Požege obuhvaća poslove izgradnje i održavanje objekata u vlasništvu Grada Požege, prometnica i dr. javnih površina

- uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća izgradnju komunalne i druge odgovarajuće infrastrukture

- obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvaća poslove obavljanja komunalnih djelatnosti, ustroj subjekata komunalnog gospodarstva u vlasništvu Grada Požege, te cijene komunalnih usluga

- utvrđivanje i naplatu komunalnih i sličnih obveza koji obuhvaća upravne i druge poslove utvrđivanja tih obveza, te njihovu naplatu, uključujući i prisilnu naplatu

- poslovi gospodarstva obuhvaćaju poticanje razvoja gospodarstva posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, uređenje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata (radno vrijeme i drugo),

- geodetski poslovi obuhvaćaju poslove osnivanja i vođenja katastra vodova,

- označavanje prostornih jedinica koje obuhvaća poslove evidencije, imenovanja i označavanja naselja, ulica i trgova

- zaštita i spašavanje obuhvaćaju stručno-tehničke poslove zaštite koji spadaju u djelokrug Grada Požege

- komunalni red obuhvaća uređivanje i nadzor komunalnog reda, te nadzor provođenja odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina uključujući i rad komunalnog redarstva Grada Požege

- prometno redarstvo obavlja poslove nadzora i premještanja zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, poslove upravljanja prometom, poslove nadzora u zonama smirenog prometa, prometa u pješačkim zonama

2. prostorno planiranje koje obuhvaća praćenje i analizu provođenja dokumenta prostornog uređenja, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, izradu izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi s izradom prostornih planova, akata o položajnim zonama i sličnih akata, poslove u svezi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja iz djelokruga Grada.

3. prometa koji obuhvaćaju:

- praćenje, analizu i normativno uređivanje, odgovarajuće označavanje, te nadzor cestovnog prometa, u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama

- poslove u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege

4. zaštite okoliša koji obuhvaćaju praćenje stanja zaštite okoliša, te izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenjem zaštite okoliša.

5. mjesnu samoupravu koja obuhvaća poslove u svezi s radom mjesnih odbora (osim poslova izbora i konstituiranja tih tijela).

Ovaj Upravni odjel obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.

U privitku se daje se tabelarni prikaz radova ovoga Upravnog odjela u 2018. godini, pod Prilogom 1. koji čini sastavni dio ovoga Programa.

III.	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE

1. Na temelju Odluke o ustrojstvu, Upravni odjel za financije Grada Požege (u nastavku teksta: UOF) obavlja poslove u svezi s propisivanjem i naplatom poreza Grada Požege, politikom planiranja i ostvarivanja prihoda, praćenjem provedbe proračuna, izradom nacrta proračuna i rebalansa proračuna, izradom polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, izradom periodičnih i godišnjeg financijskog izvještaja, financijskom evidencijom imovine, sastavljanjem bilance imovine, vođenjem knjigovodstvene evidencije o svim računima koji čine proračun, poslovima financijskog poslovanja, likvidature, blagajne, obračuna plaća, osiguravanja imovine i likvidacije polica, te poslove naplate odštetnih zahtjeva. Navedeni poslovi vezani uz proračun, rebalans proračuna, te financijsko-računovodstveni poslovi obavljat će se u skladu sa Zakonom o proračunu i važećim propisima.

U UOF će se obavljati i financijsko-računovodstveni poslovi za proračunske korisnike (Gradski muzej Požega, Gradska knjižnica i čitaonica Požega, Gradsko kazalište Požega, Dječji vrtići Požega, Gradsko vijeće srpske nacionalne manjine, Javna vatrogasna postrojba Grada Požege, Javna ustanova - Sportski objekti Požega).

2. U UOF za 2018. godinu planiraju se slijedeći poslovi:

- sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu za Grad Požegu i proračunske korisnike sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, broj: 3/15., 93/15., 135/15., 2/17. i 28/17.)

- sastavljanje konsolidiranog izvještaja za 2017. godinu za Grad Požegu,

- obrada inventurnih stanja osnovnih sredstava, sitnog inventara, potraživanja, obveza, te obračun ispravka vrijednosti dugotrajne imovine,

- zaključivanje poslovnih knjiga za 2017. godinu i arhiviranje istih, te otvaranje novih za 2018. godinu,

- sastavljanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Požege za 2017. godinu za Gradsko vijeće,

- svakodnevno utvrđivanje zakonske i računske ispravnosti dokumenata (izvoda, ulaznih računa, blagajničkih izvještaja i temeljnica za knjiženje),

- svakodnevno kontiranje dokumenata i knjiženje dokumenta,

- knjiženje analitike osnovnih sredstava i sitnog inventara,

- vođenje blagajničkog poslovanja,

- plaćanje po svim ulaznim fakturama za sve proračunske korisnike sa računa riznice, obračun PDV-a po prijenosu porezne obveze i izvještavanje Porezne uprave, ispunjavanje virmanskih naloga za prijenos sredstava osnovnim školama i drugim korisnicima,

- sastavljanje prijedloga kompenzacija i knjiženja istih,

- vođenje knjige ulaznih faktura,

- obračun i isplata plaća i drugih primanja i popunjavanje svih obrazaca vezano za plaću, te dostavljanje JOPPD obrasca Poreznoj upravi za Grad Požegu i proračunske korisnike

- obračun isplata naknada gradskim vijećnicima, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i povjerenstva,

- stalna kontrola i ažuriranje podataka,

- praćenje izvršenja proračuna,

- izrada rebalansa Proračuna za 2018. godinu,

- sastavljanje tromjesečnih, polugodišnjih i devetomjesečnih izvještaja za Grad Požegu i prethodno navedene proračunske korisnike

- suradnja sa drugim upravnim odjelima Grada Požege pri sastavljanju izvještaja za decentralizirane funkcije o potrošnji sredstava doznačenih decentraliziranim funkcijama i izvještaja o plaćenim rashodima iz sredstava decentraliziranih funkcija za 2018. godinu,

- sastavljanje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Požege za 2018. godinu za Gradsko vijeće,

- izrada prijedloga Proračuna Grada Požege za 2019. godinu za  Gradsko vijeće,

- sastavljanje uputa za provedbu popisa imovine i obveza na dan 31.12.2018. godine,

- poslovi financijskog upravljanja i kontrola u suradnji sa drugim upravnim odjelima,

- praćenje zakonskih propisa i primjena istih.

U svezi komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente i zakupa za 2018. godinu planiraju se slijedeći poslovi:

- usklađenje analitičke evidencije sa sintetičkom za 2018. godinu

- otvaranje knjiga za 2018. godinu,

- usklađivanja analitičke evidencije sa sintetičkom evidencijom tijekom 2018. godine (jedanput mjesečno),

- knjiženje uplata na karticama,

- izdavanje računa, uplatnica,

- praćenje dinamike pristizanja uplata i primjene odgovarajućih zakonskih mjera (slanje opomena, te upućivanje prijedloga ovrha nadležnom upravnom odjelu),

- rad sa strankama.

U ovom odjelu će se također obavljati i poslovi izrade prijedloga Odluke o gradskim porezima, a razrez i naplatu gradskih poreza obavljati će Porezna uprava u suradnji sa Upravnim odjelom za financije.

3. Kroz UOF provodi se (jedan) program i to Program 1000 Redovna djelatnost. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike, odnosno osobe na stručnom osposobljavanju za sve odjele gradske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda, za podmirenje financijskih rashoda, za otplatu kredita, te podmirenje svih ostalih rashoda za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave. Za ostvarenje programa u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu 14.732.000,00 kn, a ona se raspoređuju kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

I. Aktivnost A100001 Osnovna aktivnost upravnih tijela Grada Požege - planirana sredstva iznose 10.872.000,00 kn.

Navedena aktivnost sastoji se od plaća i naknada za zaposlene, te doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene kao što su nagrade, darovi, otpremnine, te ostale naknade utvrđene Kolektivnim ugovorom.

U ovoj aktivnosti planiraju se i naknade troškova zaposlenima, materijalni i financijski troškovi, odnosno svi troškovi kojima se zadovoljavaju  potrebe za rad svih upravnih tijela Grada Požege.

II. Aktivnost A100002 Tekuća zaliha proračuna - planirana sredstva iznose 250.000,00 kn. Navedena aktivnost sastoji se od financiranja nepredviđenih troškova za koje nisu osigurana sredstva u proračunu ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

III. Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - planirana je u iznosu od 510.000,00 kn.

Navedeni projekt sastoji se od podmirenja zakupnine, odnosno leasinga za službene automobile za potrebe gradonačelnika i službi, zakupnine za fotokopirne uređaje i računalne programe, nabave uredske, komunikacijske, opreme za održavanje i zaštitu i opreme za ostale namjene, te ulaganja u računalne programe, a sve potrebno kako bi se osigurali zadovoljavajući uvjeti rada.

IV. Tekući projekt T100001 Otplata primljenih zajmova - planirana sredstva iznose 3.100.000,00 kn. Ovaj projekt odnosi se na:

- povrat glavnice i plaćanje kamate, te tečajnih razlika kredita koje je Grad Požega  podigao kod Slavonske banke d.d., Osijek 2006. godine u iznosu od 15.000.000,00 kn, odnosno u protuvrijednosti EUR-a po srednjem tečaju HNB na dan plasiranja sredstava, radi ulaganja u komunalnu infrastrukturu Grada. Planirani iznos po ovom kreditu za navedene rashode iznosi 1.590.000,00 kn.

- plaćanje kamate po kreditu, te tečajnih razlika za koji je Grad Požega zaključio ugovor sa HBOR-om 2016. godine na ukupni iznos od 35.000.000,00 kn u HRK uz valutnu klauzulu u EUR prema srednjem tečaju HNB i uz poček otplate glavnice 4 godine. Kamata se obračuna 4% godišnje na iskorišteni iznos kredita, odnosno na 35.000.000,00 kn, a plaća se tromjesečno. Planirani iznos po ovom kreditu za navedene rashode iznosi 1.510.000,00 kn.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o proračunu (NN, broj: 87/08., 136/12. i 15/15),

- Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.,19/13.,5/14. i 19/14.)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj:19/13.-pročišćeni tekst i 137/15.- ispravak)

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.),

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 28/10.)

- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/13.)

- Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 1/15. i 14/15.)

- Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad članova Gradskog vijeća Grada Požege, članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Požege, članova Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege i članova radnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 10/10.,13/12. i 15/13.)

- Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Požege koji svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (Službene novine Grada Požege, broj: 10/10., 13/12., 9/13. i 15/13.)

- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 1/17.)

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN, broj: 78/15.)

Opći cilj: pratiti i financirati troškove rada svih upravnih tijela Grada Požege u skladu sa zakonskim propisima u okviru planiranih proračunskih sredstava, uz uvažavanje načela ekonomičnosti  te namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava, pravovremeno podmirivati obveze proizašle iz primljenih kredita, a sve u cilju učinkovitog i djelotvornog pružanja javnih usluga i funkcioniranja Grada.

Posebni cilj: provoditi mjere efikasnog korištenja sredstava kako bi se više sredstava usmjerilo na razvojne programe i projekte drugih upravnih tijela.

Pokazatelj rezultata: Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima (Jedinica: %; Polazna vrijednost: 100, Ciljana vrijednost u 2018., 2019. i 2020.: 100)

Planirana sredstva u 2018.: 14.732.000,00 kn

Planirana sredstva u 2019.: 14.567.000,00 kn

Planirana sredstva u 2020.: 13.192.000,00 kn.

IV.	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Upravni odjel za europske integracije u 2018. godini obavljati će poslove iz područja pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske Unije i ostalih izvora financiranja u području gospodarstva, poduzetništva, turizma, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, kulture, ljudskih resursa, školstva, prometne infrastrukture, komunalne infrastrukture i ostalo vezano uz djelokrug rada Upravnog odjela. Operativno će sudjelovati na praćenju, analizi i predlaganju izrade strateških razvojnih planova kao i provedbu akcijskih planova za 2018. godinu.

Upravni odjel za europske integracije savjetovati će fizičke i pravne osobe u svakodnevnom radu sa strankama a sve vezano za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvora financiranja u području koje je u djelokrugu rada Upravnog odjela.

Uz naprijed navedene poslove, Upravni odjel će u 2018. godini raditi na:

- pružanju tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje,

- razmjeni informacija u svrhu regionalnog razvoja,

- stvaranju lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža,

- promociji grada i regije,

- potpori razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva,

- posredovanju u suradnji sa nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama,

- privlačenju izravnih inozemnih investicija,

- izgrađivanju institucionalnih kapaciteta,

- pružanju tehničke pomoći u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz fondove EU,

- ispitivanju tržišta i javnog mnijenja,

- pružanju tehničke i konzultativne pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje,

- provođenju edukativnih programa i radionica,

- informiranju i pružanju savjetodavnih usluga.

Prikaz rada Upravnog odjela za europske integracije za 2018. godinu prikazan je u tablici:

| PLANIRANE AKTIVNOSTI | OZNAKA | OPIS AKTIVNOSTI | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija škole i nadogradnja sportske dvorane OŠ D. Cesarića | K23 0008 | Projekt obuhvaća nadogradnju škole, izgradnju sportske dvorane i opremanje. Zbog potreba za prostorom za odvijanje nastave kao i školsko-športske dvorane uz Osnovnu školu aktivnosti projekta obuhvaćaju rekonstrukciju postojeće građevine u smislu adaptacije dijela postojećeg prostora i dogradnje školsko-športske dvodijelne dvorane, te dogradnju i nadogradnju dijela škole uz prethodno uklanjanje - u koji se smještaju prostori blagovaonice, kuhinje škole i blokovi svlačionica s praonicama uz dvoranu u prizemlju, te prostori uprave, mala dvorana sa sanitarnim čvorom te dvije učionice s kabinetom. Prije ovog zahvata dogradnje i nadogradnje prizemni dio škole će se ukloniti i izvesti nova konstrukcija prizemlja i kata. | 11.600.000,00 |
| Rekonstrukcija Gradskog muzeja | K23 0010 | Projekt podrazumijeva rekonstrukciju zgrade Gradskog muzeja i postavljanje stalnog muzejskog postava. Realizacija programa omogućuje povezivanje s drugim kulturama, odnosno omogućiti će stvaranje dodatnog turističkog sadržaja u gradu Požegi u kategoriji turizma baštine, eno-gastro turizma u cilju povećanja turističke ponude regije i grada Požege u obliku komplementarnog sadržaja. | 0,00 |
| Izgradnja poduzetničkog inkubatora s poslovnom zonom | K23 0012 | Poduzetnički inkubator namijenjen je poduzetnicima početnicima i onima čija poduzeća djeluju do godinu dana. Svrha inkubatora je podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzeća i na taj način sudjelovati u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji. Projekt obuhvaća i stavljanje u funkciju poduzetničke zone u svrhu unapređenja uvjeta za privlačenje investicija, jačanja konkurentnosti i razvoja tehnološki usmjerenih i na znanju utemeljenih malih i srednjih poduzetnika. | 16.063.900,00 |
| Rekonstrukcija i dogradnja DRC Vidovci | K23 0016 | Projekt obuhvaća obnovu stadiona nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, proširenje i uređenje društvenog doma te proširenje objekta na stadionu. Projektne aktivnosti obuhvaćaju: uređenje prostorija za fizioterapiju te uređenje dvorane za aerobik i fitness. Tribina će imati oko 250 mjesta i biti će većim dijelom natkrivena. | 7.122.000,00 |
| Lokalna akcijska grupa – LAG | T23 0001 | Cilj Grada Požege u LAG-u Papuk je udruživanje s partnerima iz javnog i privatnog sektora kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo te kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja. Grad Požega će na ovaj način moći sudjelovati u zajedničkim projektima i međusektorskim akcijama te na taj način doprinijeti razvoju pojedinih područja grada i prigradskih naselja. | 10.000,00 |
| Izgradnja pješačke i biciklističke staze za 5 prigradskih naselja | K23 0001 | Svrha projekta je izgraditi nogostupe sa biciklističkim stazama za 5 prigradskih naselja. Projekt će pridonijeti sigurnijem kretanju pješaka i biciklista uz prometnice. | 0,00 |
| Uređenje Vinskih cesta | K23 0004 | Potrebno je izraditi projektnu (tehničku) dokumentaciju u svrhu radova na uređenju Požeških vinskih cesta koji obuhvaćaju rekonstrukciju postojećih i stvaranje novih turističkih proizvoda, organizaciju Vinske Akademije Požega, izradu strategije razvoja vinskog turizma grada Požege te promociju vinske ceste i grada Požege kao vinsko-turističke destinacije. Organizacija Vinske Akademije podrazumijeva obučavanje postojećih i novozaposlenih djelatnika u području Grada Požege. Na taj način podižemo kvalitetu usluge i smanjujemo nezaposlenost grada Požege. Izradom strategije razvoja vinskog turizma grada Požege analizirati ćemo postojeće stanje vinskog turizma, proizvodnje i prodaje vina u gradu Požegi, definirati će se ciljevi, mjere i prioriteti, te organizirati studijska putovanja u cilju dobivanja i osmišljavanja novih ideja. | 0,00 |
| Projekt „MUK Zlatne doline“ | T23001 | Razvoj socijalnih i kreativnih znanja i vještina te poboljšanje pristupa mladih kulturnim i umjetničkim sadržajima na području grada Požege | 736.100,00 |
| Osiguranje pomoćnika u nastavi za osobe s poteškoćama u razvoju – Petica za dvoje- IV.faza | T23004 | Uvođenjem pomoćnika u nastavi cilj je olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Ovim projektom se postiže veća socijalna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju, u smislu postizanja veće samostalnosti, te poboljšanja u socijalnim interakcijama i vještinama. Osim toga, projekt podrazumijeva i aktivnosti povezane sa informiranjem i senzibilizacijom javnosti | 1.570.300,00 |
| Izgradnja reciklažnog dvorišta u Industrijskoj ulici | K230019 | Izgradnja reciklažnog dvorišta na području grada Požege doprinosi povećanju stope odvojeno skupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, te doprinosi smanjenju količine CO2 i čuvanju prirodnih resursa zbog mogućnosti recikliranja. Kroz edukaciju stanovništva osigurat će se prevencija nastanka otpada koji se može reciklirati, ponovna uporaba korisnih sirovina iz otpada, a sve s ciljem smanjenja cijene odvoza otpada za kućanstva i sprečavanja odlaganja problematičnog otpada u prirodu. | 4.910.200,00 |
| Zelena urbana mobilnost | K230020 | Potrebno je izraditi projektnu (tehničku) dokumentaciju u svrhu radova na obnovi i uređenju Trga Sv. Trojstva u turističke svrhe te kako bi se unaprijedila kvaliteta života stanovnika. | 1.055.000,00 |
| Projekt „ Export - Expert“ | T23001 | Doprinijeti povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina na tržištu rada u sektoru turizma na području grada Požege i Požeško-slavonske županije. | 399.500,00 |
| PUK40 | T230001 | Kroz projekt će se ciljna skupina koju čini 40 nezaposlenih žena educirati, steći nova znanja i vještine te postati konkurentnija na tržištu rada, a krajnjim korisnicima će se omogućiti kvalitetniji život, te smanjiti socijalna isključenost. | 2.295.400,00 |
| Kultura u 3D | T230001 | Socijalno uključivanje i unapređenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima. | 555.800,00 |
| Binarni kod 110 | T230001 | Unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na lokalnoj razini | 688.400,00 |

V.	PROGRAM RADA UREDA GRADONAČELNIKA

Ured gradonačelnika (u nastavku teksta: Ured) obavlja poslove i zadatke koji se odnose na neposredno, stručno i administrativno opsluživanje Gradonačelnika i njegovih zamjenika, poslove informiranja, pristupa informacijama, odnosa s javnošću i protokola, obavlja poslove suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada Požege, te poslove zastupanja pred pravosudnim i drugim tijelima.

Sukladno utvrđenom djelokrugu rada, okvirno se planiraju zadaci tijekom kalendarske godine radi postizanja međusobnog informiranja, izgradnje društvene odgovornosti i ostvarivanja zajedničkih interesa za Grad Požegu.

- Neposredno stručno i administrativno opsluživanje Gradonačelnika

U skupini poslova izravno vezanih za opsluživanje Gradonačelnika, obavljaju se poslovi planiranja, vođenja evidencije i organizacije primanja građana, predstavnika udruga građana i drugih subjekata, te poslovi primanja upita građana, pružanja odgovora, prosljeđivanja upita gradskim upravnim tijelima i drugim institucijama i subjektima, evidencija postavljenih upita i pruženih odgovora u cilju bržeg i kvalitetnijeg komuniciranja s građanima i sl. Sukladno tim zadacima vode se potrebna usklađivanja terminskih obveza, odnosno kalendar gradonačelnika, te njegova realizacija.

Za potrebe Gradonačelnika organizira se prijevoz službenim automobilom, te pripadajuće evidencije i obveze s tim u svezi (npr. evidencije, održavanje, kontrola ispravnosti i sl.).

- Poslovi protokola

Poslovi protokola obuhvaćaju organizaciju događaja u kojem sudjeluje ili je nazočan Gradonačelnik  i osobe koje predstavljaju Grad Požegu za vrijeme svečanih ili radnih posjeta te drugih primanja. S tim u svezi obavljaju se poslovi suradnje s osobama ili službama, ustanovama, drugim institucijama, nevladinim organizacijama i dr., poslovi izrade programa, planova, izvješća i drugih potrebnih materijala te koordinacija organiziranja različitih događaja ili skupova od značaja za Grad Požegu. Ured obavlja i poslove suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada Požege.

- Poslovi informiranja i odnosa s javnošću

Za potrebe informiranja i prezentacije javnosti rada Gradonačelnika, gradskih tijela i  gradske uprave Ured obavlja poslove prikupljanja informacija, evidentiranja i oblikovanja podloga, pripreme i prilagodbe sadržaja za objavljivanje, poslove pripreme i dostavljanja informacija medijima, organiziranje  konferencija za novinare, pripremu za davanje intervjua, povremeno izdavanje tiskanog i snimljenog materijala, prema potrebi priprema i oblikovanje materijala na novinare i sl. Za potrebe ostvarivanja javnosti rada pripremaju se izvješća i analize radi uspostave i unapređivanja odnosa gradske uprave sa svim vrstama javnosti o kojima ovisi uspješnost njenog rada, priprema i sudjeluje u izradi prezentacija, različitih podataka na pisani, odnosno audiovizualni i drugi prikladan načina. U cilju razvijanja i unapređivanja raznih oblika komunikacije između građana i gradske uprave, udruga građana i drugih neprofitnih organizacija, obavlja poslove izrade programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, organiziranja tribina, savjetovanja i seminara o pitanjima značajnima za Grad Požegu.

Poslovi izrade i održavanja službenih internetskih stranica Grada Požege obuhvaćaju poslove prikupljanja, pripreme, oblikovanja, uređivanja i objavljivanja različitih sadržaja i potrebnih informacija, te njihovo evidentiranje. Za internetske službene stranice Grada Požege organizira se njihovo računalno održavanje i  ažuriranje, te vođenje brige o dokumentaciji u vezi s tim poslovima.

- Poslovi ostvarivanja prava na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama detaljno je propisan postupak i rokovi povodom zahtjeva za pružanje informacija. S tim u svezi Ured obavlja poslove izrade izvješća i analiza postavljenih upita i pruženih odgovora u cilju bržeg i kvalitetnijeg informiranja građana. Poslovi u svezi s pristupom informacijama obuhvaćaju suradnju s drugim tijelima radi pružanja informacija, prikupljanje traženih informacija iz nadležnih izvora, njihova priprema za odobravanje pristupa, odnosno odlučivanje o zahtjevu sukladno propisima, uz propisano vođenje Službenog upisnika sukladno Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama.

- Poslovi informatičkog sustava održavanja i razvoja web portala Grada Požege i drugih oblika javnosti rada

Ured organizira i izvršava poslove i zadatke koji zahtijevaju primjenu računalne tehnologije, uz praćenje i predlaganje promjena radi unapređivanja službene internetske stranice Grada Požege. Ujedno pruža potporu za pripremu obrade podataka za prezentacije, tiskanje i sl., te obavlja dnevnu administraciju internetskih stranica.

6. U sklopu djelokruga ovoga Ureda obavljaju se poslovi zastupanja Grada pred pravosudnim i drugim tijelima, te po potrebi i drugi poslovi i zadaci, za koje se ukaže potreba ili koji proizlaze iz programa i planova drugih tijela Grada.

VI.	PROGRAM RADA SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Unutarnja revizija dio je sveobuhvatnog sustava unutarnje kontrole u javnom sektoru, neovisna je i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna.

Strateškim planom rada Službe za unutarnju reviziju Grada Požege (u nastavku teksta: Služba) za razdoblje od 2018. do 2020. godine, koji mora biti izrađen do 31. 12. 2017. godine, uređuje se poslovanje Službe za naredne tri godine koji ujedno predstavlja osnovu za Godišnji plan rada Službe koji se donosi za  razdoblje od godinu dana. Godišnji plan se izrađuje za jednu kalendarsku godinu u skladu s postojećim resursima.

Strateški plan Službe temelji se na procjeni rizika koji će biti izrađen primjenom metodologije procjene rizika i strateškog planiranja prema Uputi Ministarstva financija za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije i u dogovoru s Gradonačelnikom, a odnosi se na procese koji će biti revidirani u razdoblju od 2018. do 2020. godine.

Služba dužna je dostaviti strateški i godišnji plan unutarnje revizije Sektoru za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija do 31. siječnja 2018. godine.

Služba će u 2018. godini, primjenjujući propisanu metodologiju, provoditi revizije sukladno planu unutarnje revizije i zahtjevima Gradonačelnika, sastavljati strateški i godišnji plan za unutarnju reviziju u suradnji s gradonačelnikom i na temelju procjene rizika, pratiti provođenje preporuka, sastavljati godišnja izvješća o radu i obavljenim unutarnjim revizijama, izvještavati Gradonačelnika o obavljenim revizijama, sudjelovati na sastancima i seminarima koje organizira Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, te surađivati s njom radi dobivanja i provođenja smjernica, podataka i podrške, surađivati s drugim jedinicama unutarnje revizije radi razmjene iskustava i informacija, obavljati administrativne poslove kao i sve ostale poslove po nalogu Gradonačelnika.

Uz obavljanje poslova unutarnje revizije u Gradu Požegi, kao i kod njegovih proračunskih korisnika, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Služba će obavljati poslove unutarnje revizije i za dva trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada Požege. Planirane revizije biti će navedene u Strateškom i Godišnjem planu Službe.

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti propisana je izrada Mišljenja unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana. Mišljenje se, uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, dostavlja Ministarstvu financija do 31. ožujka za prethodnu godinu.

Na zahtjev Gradonačelnika ili Sektora za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, Služba podnosi pojedinačna i povremena izvješća.

Kako bi se osigurala provedba Strateškog i Godišnjeg plana Službe imenovani unutarnji revizori dužni su nakon stjecanja stručnog ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, održavati svoju stručnost u skladu s odredbama Naputka o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru radi održavanja uvjeta za obavljanje samostalnog rada u unutarnjoj reviziji, te u cilju unapređenja kvalitete rada unutarnje revizije. Naputkom je utvrđen status unutarnjih revizora, vrste i područja kontinuiranog usavršavanja, ispunjavanje uvjeta za stjecanje bodova, te izvještavanje o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru. U skladu s navedenim, unutarnji revizori će tijekom 2018. godine prisustvovati sastancima i seminarima koje organizira Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, kao i stručnim seminarima koje organiziraju ostale stručne organizacije.

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 612-05/17-01/11

URBROJ: 2177/01-02/01-17-5

Požega, 1. prosinca  2017.

Na temelju 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  (NN, broj: 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst i 137/15. - ispravak),  članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (NN, broj: 74/14. i 70/17.), te članka 36. stavka 1. alineje 20. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 4. sjednici, održanoj dana, 1. prosinca 2017. godine, donosi

P R O G R A M

javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu (u nastavku teksta: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Požegu, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Članak 2.

Ovim Programom u 2018. godini Grad Požega će sufinancirati  javne potrebe u kulturi kroz:

I.  Program djelatnosti udruga i društava u kulturi i program kulturnih  projekta

II. Program ustanova u kulturi  kojima je osnivač Grad  Požega:

-  Gradskog  muzeja Požega

-  Gradske  knjižnice i čitaonice  Požega.

-  Gradskog kazališta Požega

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi osiguravaju se  u Proračunu Grada Požege za 2018. godinu u ukupnom iznosu od  8.684.400,00 kn, kako slijedi:

I. PROGRAM DJELATNOSTI UDRUGA I DRUŠTAVA U KULTURI I PROGRAM KULTURNIH PROJEKTA

            - Grad Požega će iz Proračuna za 2018. godinu za potrebe zadovoljavanja javnih potreba u kulturi,  a koje se odnose na  kulturne projekte i djelovanje udruga i društava registriranih na području kulture u Gradu Požega sufinancirati osnovnu djelatnost udruga i programe koji će biti od interesa za Grad Požegu.

Udruge i udruženja u kulturi, te kulturno - umjetnička društva organizirana su u skladu sa Zakonom o udrugama (NN, broj: 74/14. i 70/17.) i samostalne su  u svom djelovanju i poslovanju. Na temelju članka 20.  Zakona o proračunu (NN, broj:87/08., 136/12. i 15/15.), udrugama odnosno društvima se pomoći iz proračunskih sredstava doznačavaju kao donacija uz obvezu dostavljanja obrazloženih programa po aktivnostima i projektima Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, na temelju javnog poziva, sukladno Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege, broj:14/15.).

- Program djelatnosti udruga i društava u kulturi  financirat će se u iznosu od 260.000,00 kn

| ##### PROGRAM DJELATNOSTI UDRUGA I DRUŠTAVA U KULTURI | ##### 260.000,00 kn |
| --- | --- |

2. Program kulturnih projekata financirat će se u iznosu od 		            650.000,00 kn.

| 2. PROGRAM KULTURNIH PROJEKTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PROJEKTA | NAMJENA SREDSTAVA/kn | IZNOS/kn |
| OBUKA MAŽORETKINJA | za rad (obuka mažoretkinja) | 10.000,00 |
| DAN GRADA I GRGUREVO | -grafičke i tiskarske usluge 5.000,00 -film i izrada fotografija 7.000,00 -reprezentacija 20.000,00 -ostali rashodi 38.000,00 | 70.000,00 |
| OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA | -Požeška biskupija-koncertna događanja: Korizmeni koncert Ansambl Lado, Godišnji koncert prigodom blagdana sv. Antuna Padovanskog, Orguljaške večeri, Koncert prigodom blagdana sv. Cecilije, Božićni koncert 20.000,00 -za rad i organizaciju ostalih priredbi i događanja: Izdavanje knjiga i CD-a, izložbe, seminari, obilježavanje obljetnica i druge kulturne priredbe i manifestacije 50.000,00 | 70.000,00 |
| FESTIVAL „AUREA FEST“ | za rad | 400.000,00 |
| ZNASTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HAZU | za rad | 100.000,00 |

II. PROGRAM USTANOVA U KULTURI  KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD  POŽEGA

Na području Grada Požege djeluju tri ustanove u kulturi, Gradski muzej Požega, Gradska knjižnica i čitaonica Požega i Gradsko kazalište Požega, kojima je Grad Požega osnivač, te za koje se sredstva osiguravaju kroz Program javnih potreba u kulturi, sukladno članku 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 47/90, 27/93. i 38/09.).

Prethodno navedene ustanove osnovane su na  temelju Zakona o ustanovama (NN, broj: 76/93.,  29/97., 47/99. i 35/08.), a obavljaju osnovnu djelatnost u skladu sa Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN, broj: 96/01.),  Zakonom o muzejima (NN, broj: 110/15. ), Zakonom o knjižnicama (NN, broj: 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.) i Zakonom o kazalištima (NN, broj: 71/06., 121/13. i 26/14.).

Program ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Požega će financirati u iznosu od

7.774.400,00 kn.

| NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA | NAMJENA SREDSTAVA/kn | IZNOS/kn |
| --- | --- | --- |
| GRADSKI MUZEJ POŽEGA | Sredstva iz izvora Grad iznose 1.717.000,00 Sredstva iz ostalih izvora iznose 537.000,00 za slijedeće rashode: Rashodi za zaposlene 1.365.200,00 Materijalni i financijski rashodi 291.800,00 Nabava opreme 33.000,00 Muzejska djelatnost -otkup umjetnina 10.000,00 Muzejska djelatnost-restauracije 469.000,00 Muzejska djelatnost-izložbe 75.000,00 Muzejska djelatnost – etnološka radionica 10.000,00 | 2.254.000,00 |
| GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA POŽEGA | Sredstva iz izvora Grad iznose 2.300.000,00 Sredstva iz ostalih izvora iznose 721.500,00 za slijedeće rashode: Rashodi za zaposlene 2.341.700,00 Materijalni i financijski rashodi 206.780,00 Nabava opreme 21.400,00 Knjižnična djelatnost-nabava knjiga 350.000,00 Knjižnična djelatnost-aktivnosti u stacionaru Jakšić i Kaptol 16.000,00 Knjižnična djelatnost-Mjesec hrv. Knjige 3.500,00 Knjižnična djelatnost-Noć knjige 12.320,00 Knjižnična djelatnost-projekt Knjiga svaki dan 14.000,00 Knjižnična djelatnost-program dječjeg odjela 1.000,00 Knjižnična djelatnost-program za studente i mlade 4.500,00 Knjižnična djelatnost-gostovanja, predstavljanja i izložbe 2.500,00 Knjižnična djelatnost - program knjižnica bez zidova 4.000,00 Knjižnična djelatnost - program Radionice engleskog 6.200,00 Knjižnična djelatnost - program Biti umirovljenik 12.400,00 Knjižnična djelatnost - Čitam te 25.200,00 | 3.021.500,00 |
| GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | Sredstva iz izvora Grad iznose 1.617.000,00 Sredstva iz ostalih izvora iznose 881.900,00 za slijedeće rashode: Rashodi za zaposlene 1.233.430,00 Materijalni i financijski rashodi 273.170,00 Nabava opreme 246.100,00 Kazališna djelatnost-predstave 746.200,00 | 2.498.900,00 |

Članak 3.

Upravni odjel za samoupravu Grada Požege

- vrši raspodjelu financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa

- prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa i o tome podnosi  izvješće Gradonačelniku Grada Požege.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 601-01/17-01/13

URBROJ: 2177/01-02/01-17-5

Požega, 1. prosinca 2017.

Na temelju članka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i ), te članka 36. stavak 1. alineja 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 4. sjednici, održanoj dana, 1. prosinca 2017. godine, donosi

P R O G R A M

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu ( u nastavku teksta: Program) utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Grad Požegu iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 2.

Ovim Programom u 2018. godini Grad Požega će financirati javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju kroz:

I.   Program javnih potreba u predškolskom odgoju

II.  Program osnovnog obrazovanja

III. Stipendije i školarine.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  siguravaju se u Proračunu Grada Požege za 2018. godinu u ukupnom iznosu od  17.213.800,00 kn, kako slijedi:

I.	PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Grad Požega će iz Proračuna za 2018. godinu za potrebe zadovoljavanja javnih potreba u predškolskom odgoju,  sufinancirati kroz donacije  rad privatnih vrtića u Gradu Požegi, rad predškolske skupine polaznika u PŠ Mihaljevci pri OŠ Vladimir Nazor, Trenkovo, te proračunskog korisnika Dječje vrtiće Požega. Planirana sredstva za program javnih potreba u predškolskom odgoju  u Gradu Požegi za 2017. godinu iznose 9.281.900,00 kuna.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju djelatnice za rad predškolske skupine polaznika u PŠ Mihaljevci pri OŠ Vladimir Nazor, Grad Požega će u 2018. godini sufinancirati 1/5 plaće djelatnice koja obavlja rad prema programu predškolskog odgoja.

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), na području Grada Požege rade tri ustanove predškolskog odgoja u privatnom vlasništvu, i to: Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sv. Leopolda Mandića i Dječji vrtić Šareni svijet. Zbog izuzetnog značenja djelatnosti i interesa roditelja, a temeljem Odluke o sufinanciranju smještaja  djece u privatnim predškolskim ustanovama na području Grada Požege (Službene novine, broj: 17/12. i 19/14.)  i Odluke o utvrđivanju privatnih predškolskih ustanova koje imaju pravo na učešće u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja za redovne programe u predškolskoj godini 2015/2016. (Službene novine, broj: 14/15.), Grad Požega će u 2018. godini sufinancirati dječje vrtiće prema odredbama navedenih Odluka.

Zakonom o ustanovama (NN, broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) određuje se način rada proračunskog korisnika Dječjih vrtića Požega.

1. Program donacija za predškolski odgoj financirat će se u iznosu od		          1.860.000,00 kn

| 1. PROGRAM DONACIJA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA/AKTIVNOSTI | NAMJENA SREDSTAVA/kn | IZNOS/kn |
| PREDŠKOLSKI ODGOJ- TRENKOVO | sufinanciranje 1/5 plaće djelatnice u PŠ Mihaljevci | 25.000,00 |
| PRIVATNI DJEČJI VRTIĆI GRADA POŽEGE (Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sv. Leopold Mandić i Dječji vrtić Šareni svijet) | za rad | 1.835.000,00 |

2. Program ustanove kojima je osnivač Grad Požega financirat će se u iznosu od	       7.421.900,00 kn.

| 2. PROGRAM USTANOVE KOJEM JE OSNIVAČ GRAD POŽEGA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA | NAMJENA SREDSTAVA/kn | IZNOS/kn |
| PRORAČUNSKI KORISNIK - DJEČJI VRTIĆI POŽEGA | Sredstva iz izvora Grad iznose 5.300.000,00 Sredstva iz ostalih izvora iznose 2.121.900,00 za slijedeće rashode: Rashodi za zaposlene 6.346.850,00 Materijalni i financijski rashodi 1.053.550,00 Oprema 21.500,00 | 7.421.900,00 |

                - II.  PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Na temelju članka 143. stavke 1. točka 1. do 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.), u Proračunu Grada Požege osiguravaju se sredstva za prijevoz učenika osnovnih škola, materijalne i financijske rashode škola koji obuhvaćaju i rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u skladu s državnim pedagoškim standardima. Sukladno stavcima 2. i 3. istog članka, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire potrebe u školstvu za koja sredstva osigurava u proračunu.

Grad Požega u Proračunu 2018. godine financirat će tri osnovne škole kojima je osnivač (zakonski standard),  u iznosu od						          4.818.000,00 kn

|  | OŠ DOBRIŠE CESARIĆA | OŠ JULIJA KEMPFA | OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA | IZNOS/kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijalni rashodi/kn | 1.121.000,00 | 1.288.000,00 | 1.536.000,00 | 3.945.000,00 |
| Tekuće i investicijsko održavanje/ kn | 100.000,00 | 65.000,00 | 128.000,00 | 293.000,00 |
| Kapitalna ulaganja/ kn | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| UKUPNO/kn | 1.801.000,00 | 1.353.000,00 | 1.664.000,00 | 4.818.000,00 |

Na temelju članka 143. stavka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.), u Proračunu  Grada Požege osiguravaju se sredstva za financiranje širih potreba u školstvu, i to:

-370.000,00 kn za materijalne troškove i rad nastavnika u produženom boravku u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi,

-225.000,00 kn za rad nastavnika u produženom boravku u OŠ A. Kanižlića, 211.000,00 kn  za rad nastavnika u produženom boravku u OŠ J. Kempfa i 216.000,00 kn za rad nastavnika u produženom boravku u OŠ D. Cesarića.

Grad Požega u Proračunu 2018. godine financirat će šire potrebe u školstvu (iznad zakonski standard) u iznosu od								          1.022.000,00 kn

| NAZIV KORISNIKA | NAMJENA SREDSTAVA | IZNOS/kn |
| --- | --- | --- |
| KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U POŽEGI | materijalni troškovi 190.000,00 rad nastavnika u produženom boravku 180.000,00 | 370.000,00 |
| OŠ J. Kempfa | rad nastavnika u produženom boravku | 211.000,00 |
| OŠ A. Kanižlića | rad nastavnika u produženom boravku | 225.000,00 |
| OŠ D. Cesarića | rad nastavnika u produženom boravku | 216.000,00 |
| UKUPNO/kn |  | 1.022.000,00 |

Ostali izvori za financiranje potreba u školstvu u 2018. godini iznose	          1.691.900,00 kn

| NAZIV KORISNIKA | NAMJENA SREDSTAVA | IZNOS/kn |
| --- | --- | --- |
| OŠ J. Kempfa | materijalni troškovi 828.400,00 nefinancijski troškovi 14.000,00 | 842.400,00 |
| OŠ A. Kanižlića | materijalni troškovi 429.500,00 nefinancijski troškovi 18.000,00 | 447.500,00 |
| OŠ D. Cesarića | materijalni troškovi 402.000,00 | 402.000,00 |

## III. STIPENDIJE I ŠKOLARINE

Grad Požega novčano pomaže školovanje studenata sa područja Grada Požege na temelju odredbi Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 18/09. i 5/14.) i stipendira darovite učenike srednjih škola temeljem odredbi Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola (Službene novine Grada Požege, broj: 3/14., 15/14. i 18/15.).

Stipendije i školarine financirat će se u iznosu od			            400.000,00 kn.

| NAZIV KORISNIKA/AKTIVNOSTI | NAMJENA SREDSTAVA/kn | IZNOS/kn |
| --- | --- | --- |
| STIPENDIJE | naknade studentima 380.000,00 naknade darovitim učenicima srednjih škola 20.000,00 | 400.000,00 |

Članak 3.

Upravni odjel za samoupravu Grada Požege

- vrši raspodjelu financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa

- prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa i o tome podnosi  izvješće Gradonačelniku Grada Požege.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama  Grada Požege.

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA:620-01/17-01/11

URBROJ: 2177/01-02/01-17-5

Požega, 1. prosinca 2017.

Na temelju članka 19.a  i 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15. - ispravak), članka 74. stavka 2. i 76. Zakona o sportu (NN, broj: 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) te  članka  36. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 4. sjednici, održanoj dana, 1. prosinca 2017. godine, donosi

P R O G R A M

javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu  u Gradu Požegi za 2018. godinu (u nastavku teksta: Program) utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Grad Požegu iz oblasti  sporta, a u svezi sa:

- poticanje i promicanje sporta,

- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

- djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te općom  i posebnom zdravstvenom  zaštita sportaša,

- sportsko-rekreacijskim  aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti korisnika

- tjelesnim  kulturnim i sportskom aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

- izgradnjom, održavanjem  i korištenjem  sportskih građevina,

- stručnim radom u sportu.

Članak 2.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu  osiguravaju se u Proračunu Grada Požege za 2018. godinu u ukupnom iznosu od  5.309.000,00 kn, kako slijedi:

I.	PROGRAM SPORTSKE AKTIVNOSTI financirat će se u iznosu od   2.292.000,00 kn.

| NAZIV KORISNIKA | NAMJENA SREDSTAVA/kn | IZNOS/kn |
| --- | --- | --- |
| 1.POŽEŠKI SPORTSKI SAVEZ | zajednički programi sporta 45.000,00 rad saveza (za plaće djelatnika) 205.000,00 materijalni troškovi i održavanje sportskih objekata 83.000,00 stipendije vrhunskim sportašima 70.000,00 kotizacije, suci, prijevoz 1.000.000,00 rad sportskih udruga 197.000,00 sufinanciranje kvalitetnog sporta 510.000,00 rad sportskih udruga s invaliditetom 82.000,00 zajednički programi HOO 80.000,00 učenje i usavr. osni.plivačkih 20.000,00 aktivnosti, obuka neplivača | 2.292.000,00 |

II.	PROGRAM SPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE financirat će se u iznosu od 120.000,00 kn.

| NAMJENA SREDSTAVA | IZNOS/kn |
| --- | --- |
| za organizaciju i održavanje sportskih priredbi i manifestacija | 120.000,00 |

III.	PROGRAM USTANOVA U SPORTU kojima je osnivač Grad Požega financirat će se u iznosu od 								         2.897.000,00 kn.

| NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA | NAMJENA SREDSTAVA/kn | IZNOS/kn |
| --- | --- | --- |
| JAVNA USTANOVA „SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA“ | Sredstva iz izvora Grad iznose 2.197.000,00 Sredstva iz ostalih izvora iznose 700.000,00 za slijedeće rashode: Rashodi za zaposlene 1.140.400,00 Materijalni i financijski rashodi 1.726.600,00 Nabava opreme 30.000,00 | 2.897.000,00 |

Članak 3.

Upravni odjel za samoupravu Grada Požege

- vrši raspodjelu financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa

- prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa i o tome podnosi izvješće Gradonačelniku Grada Požege.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana  od dana objave u Službenim novinama  Grada Požege.

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 550-01/17-01/28

URBROJ:2177/01-02/01-17-5

Požega, 1. prosinca 2017.

Na temelju članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13., 152/14., 99/15., 52/16. i 16/17.),  članka 33. Zakona o udrugama (NN, broj: 75/14. i 70/17.), članka  36. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), te Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 21/11., 13/12., 21/13., 11/14. i 15/14.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 4. sjednici, održanoj dana, 1. prosinca 2017. godine, donosi

                - P R O G R A M

                - javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2018. godini

Članak 1.

Javne  potrebe u socijalnoj skrbi  za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Požege  su  prava na pomoći iz socijalne skrbi za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, te donacije Gradskom društvu Crvenog križa, humanitarnim, invalidnim udrugama i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

Članak 2.

Sredstva za financiranje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2018. godini osiguravaju se Proračunu Grada Požege za 2018. godinu u ukupnom iznosu od  3.122.500,00 kn, kako slijedi:

I.	PRAVA NA POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI financirat će se u iznosu od

2.573.000,00 kn

| NAZIV AKTIVNOSTI | NAZIV PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI/ NAMJENA SREDSTAVA/kn | IZNOS/kn |
| --- | --- | --- |
| REŽIJSKI TROŠKOVI | 1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a odnosi se na: -pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, električne energije, komunalnih usluga (troškovi vode, plina i centralnog grijanja) 507.000,00 -pravo na pomoć za podmirivanje troškova ogrjeva, sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, koju za tekuću godinu donosi Skupština požeško-slavonske županije, 231.000,00 2. Pravo na pomoć za podmirenje boravka djece u jaslicama i vrtiću, može ostvariti dijete, ako Korisnik ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda, poseban uvjet (članak 10. stavak 1. alineje 2. Odluke) ili da se radi o djetetu s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem i to u 100% iznosu pune mjesečne cijene koju snosi Grad Požega 70.000,00 3. Pravo na pomoć i njegu u kući-dostava toplog obroka, može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna ta vrst pomoći, ako kumulativno ispunjava uvjet prihoda ili socijalni uvjet, ako pružanje pomoći i njege nije osigurala ugovorom o doživotnom uzdržavanju ili do smrtnom uzdržavanju i ako ne može to pravo ostvariti temeljem rješenja Centra. Dostava toplog obroka može se odobriti i osobi kod koje su nastupile privremene promjene u zdravstvenom stanju ili tjelesno oštećenje, a prijeko joj je potrebna ta vrst pomoći 35.000,00 4. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa), može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda, a iznimno to pravo može ostvariti i osoba, poznanik umrlog, u slučaju kada umrli nema rodbine, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta. Navedena pomoć može iznositi najviše do 3.000,00 kuna 20.000,00 5. Jednokratna novčana pomoć, ostale pomoći obitelji, može se odobriti Korisniku samcu ili obitelji zbog trenutačnih okolnosti (bolest, smrti, elementarne nepogode ili drugih nevolja) koje nisu u svezi sa osnovnim životnim potrebama, ako mjesečni neto prihod domaćinstva ne prelazi visinu sredstava navedenih u članku 9. stavku 1. Odluke i to do 5.000,00 kuna, u novcu ili u potrebnom materijalu. Ostale pomoći obuhvaćaju poklon obiteljima za Uskrs, Sv. Nikolu, Božić., ostale pomoći obitelji 232.000,00 | 1.095.000,00 |
| OBITELJ I DJECA | 1. Pravo na pomoć za novorođeno dijete Na temelju Odluke svakom novorođenom djetetu pripada novčani dar u iznosu od 1.000,00 kuna, a za novorođeno dijete koje je u obitelji treće, četvrto, peto i slijedeće odobrava se novčani dar u iznosu od 3.000,00 kuna na temelju podataka odnosno izvješća Opće županijske bolnice u Požegi, 300.000,00 2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane organizirane u osnovnim školama, može ostvariti Korisnik, učenik ako ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda, poseban uvjet (članak 10. stavak 1. alineja 1. i 2. Odluke) ili ako se radi o učeniku s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem i učeniku koji je temeljem rješenja Centra smješten u udomiteljsku obitelj ili ustanovu, i to u 100% iznosu pune mjesečne cijene prehrane, 75.000,00 3. Kupnja radnih bilježnica od 1.-8. razreda osnovne škole 600.000,00 4. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna: -Pravo na besplatno ljetovanje učenika osnovnih škola, može ostvariti do deset učenika iz svake osnovne škole u Dječjem odmaralištu u Baškoj, čiji je osnivač Grada Požega, koji ispunjavaju socijalni uvjet , uvjet prihoda, poseban uvjet (članak 10. stavak 1. alineja 1. i 2. Odluke) ili ako se radi o učeniku s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem i učeniku koji je temeljem rješenja Centra smješten u udomiteljsku obitelj ili ustanovu, 45.000,00 -Ostale pomoći djeci i mladeži, a odnose se na pomoć oboljeloj djeci i ostale pomoći djeci i mladeži 60.000,00 5. Prijevoz učenika na ljetovanje u Bašku 10.000,00 | 1.090.000,00 |
| POMOĆI STARIJIM OSOBAMA | 1. Pravo na novčanu pomoć umirovljenicima, može ostvariti umirovljenik, pod uvjetom da mu mirovina odnosno ukupni prihod u kućanstvu ne prelazi iznos od 1.200,00 kuna, mjesečno, a visina novčane pomoći određuje se umirovljenicima na temelju članka 38. i 39. Odluke (od 150,00 do 300,00 kn) 195.000,00 2. Akcija „NITKO NE SMIJE BITI SAM- druženje osoba starijih od 70 godina bez bračnog druga povodom Božićnih blagdana, 100.000,00 3. Akcija „VALENTINOVO“ - druženje bračnih parova sa 50 i više godina bračnog staža 80.000,00 4. Prijevoz umirovljenika na liječenje izvan mjesta prebivališta 3.000,00 5. Prijevoz umirovljenika u Bašku 10.000,00 | 388.000,00 |

II.	GD CRVENOG KRIŽA, tekuća donacija u iznosu od				235.500,00 kn

III.	UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA financirat će se u iznosu od 234.000,00 kn

IV.	HUMANITARNE UDRUGE financirat će se u iznosu od				  10.000,00 kn

V.	UDRUGE INVALIDA financirat će se u iznosu od					 70.000,00 kn.

Članak 3.

Upravni odjel za samoupravu Grada Požege

- vrši raspodjelu financijskih sredstava iz članka  2. ovog Programa

- prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa i o tome podnosi izvješće

Gradonačelniku Grada Požege.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama  Grada Požege.

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA:334-01/16-01/6

URBROJ:2177/01-02/01-16-5

Požega, 1. prosinca 2017.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15. - ispravak), članka 10. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj: 152/08.), članka 28. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, broj: 155/02., 80/10. i 93/11.), članka 23. Zakona o udrugama (NN, broj: 74/14. i 70/17.) te članka 36. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada Požege  (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 4. sjednici, održanoj dana, 1.  prosinca 2017. godine, donosi

- P R O G R A M

- javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godini

Članak 1.

Programom javnih  potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu (u nastavku teksta: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u turizmu, proračunskog korisnika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Požege i ostalih udruga i društava građana od važnosti za Grad Požegu.

Članak 2.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu osiguravaju se u Proračunu Grada za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 1.128.500,00 kn, kako slijedi:

I. 	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POŽEGE financirat će se u iznosu od

485.000,00 kn.

| NAMJENA SREDSTAVA | IZNOS/kn |
| --- | --- |
| Redovna djelatnost (plaće) | 285.000,00 |
| Priredbe i manifestacije: ZELENO I PLAVO 35.000,00 DAN GRADA I GRGUREVO 45.000,00 POŽEŠKI KOTLIĆ 10.000,00 POŽEGA ZDRAVI GRAD 5.000,00 KULENIJADA 10.000,00 IVANJSKI KRIJES 70.000,00 POŽEŠKO KULTURNO LJETO 10.000,00 FIŠIJADA 5.000,00 KESTENIJADA, BUĆIJADA, MARTINJE 5.000,00 DOČEK NOVE GODINE 5.000,00 | 200.000,00 |

II. Proračunski korisnik - Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Požege financirat će se u iznosu od										 85.000,00 kn.

| NAZIV KORISNIKA | NAMJENA SREDSTAVA/kn | IZNOS/kn |
| --- | --- | --- |
| Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Požege | Izvor Grad Požega 85.000,00 Sredstva iz ostalih izvora 0,00 za slijedeće rashode: za materijalne i financijske rashode 84.500,00 nabava opreme 500,00 | 85.000,00 |

III. POLITIČKE STRANKE, OSTALE UDRUGE I DRUŠTVA GRAĐANA financirat će se u iznosu od 									            558.500,00 kn.

| NAZIV KORISNIKA | NAMJENA SREDSTAVA/kn | IZNOS/kn |
| --- | --- | --- |
| 1. POLITIČKE STRANKE | tekuće donacije političkim strankama | 65.500,00 |
| 2. DRUŠTVO NAŠA DJECA | za rad | 5.000,00 |
| 3. DJEČJE GRADSKO VIJEĆE | za rad | 3.000,00 |
| 4. SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE | za rad | 15.000,00 |
| 5. VJERSKE ZAJEDNICE | Župa sv. Terezije Avilske 50.000,00 Župa sv. Ivana Krstitelja 25.000,00 Srpska Pravoslavna crkva, Crkvena Općina Požega 50.000,00 | 125.000,00 |
| 6.OSTALE UDRUGE I DRUŠTVA GRAĐANA | Tekuće donacije 260.000,00 Kapitalne donacije 15.000,00 Donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja 70.000,00 -tekuće donacije 30.000,00 -kapitalne donacije 40.000,00 | 345.000,00 |

Članak 3.

Upravni odjel za samoupravu Grada Požege

- vrši raspodjelu financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa

- prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa i o tome podnosi  izvješće Gradonačelniku Grada Požege.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 363-03/17-01/8

URBROJ: 2177/01-02/01-17-1

Požega, 1. prosinac 2017.

Na temelju članka 28. stavku 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12, 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.- u nastavku teksta: Zakon) i članka 36. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13. i 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradsko vijeće Grada Požege na 4. sjednici održanoj, dana 1. prosinca 2017. godine, donosi

## O D L U K U

o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i način rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini za Grad Požegu za komunalne djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda,

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javna rasvjeta,

- održavanje groblja

- održavanje javne rasvjete.

Članak 2.

Sredstva prihodovana u 2018. godini u Gradu Požegi od komunalne naknade, raspoređuju se za komunalne djelatnosti:

| Redni broj | Komunalne djelatnosti | Planirana Sredstava |
| --- | --- | --- |
| I. | Odvodnja atmosferskih voda | 150.000,00 |
| II. | Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 2.960.000,00 |
| III. | Održavanje javnih površina | 400.000,00 |
| IV. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 200.000,00 |
| V. | Javna rasvjeta – održavanje | 2.800.000,00 |
|  | UKUPNO: | 6.510.000,00 |

Sukladno članku 28. stavku 2. Zakona, planirano je 3.290.000,00 kuna (od ukupno planiranih 9.800.000,00 kuna komunalne naknade) upotrijebiti za radove na objektima predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja te za financiranje, građenje i održavanje javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Požege prema podacima iz tablice u privitku:

| Red.br. | Pozicija | Projekt | Iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | R1325-3 | Sportsko-rekreacijski centar Požega | 50.000,00 |
| 2. | R0835 | Održavanje sportskih objekata | 50.000,00 |
| 3. | R0587 | Sportski objekti – dodatna ulaganja | 100.000,00 |
| 4. | R0592-1 | Energetska obnova društvenih domova Novi Mihaljevci, Dervišaga | 1.350.000,00 |
| 5. | R1271 | Energetski certifikati | 50.000,00 |
| 6. | R0902-2 | Gradska knjižnica i čitaonica | 400.000,00 |
| 7. | R0570 | Prometnice – dodatna ulaganja | 105.000,00 |
| 8. | R0569 | Prometnice - izgradnja | 465.000,00 |
| 9. | R1832 | Mostovi – dodatna ulaganja | 100.000,00 |
| 10. | R1833 | Potporni zidovi – dodatna ulaganja | 100.000,00 |
| 12. | R0585 | Uređenje dj.igrališta | 150.000,00 |
| 15. | R1451 | Požeška kuća | 370.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 3.290.000,00 |

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 363-02/17-01/3

URBROJ: 2177/01-02/01-17-1

Požega, 1. prosinca 2017.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11,  90/11., 144/12, 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 107. Zakona o cestama (NN, broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.-ispravak), te članka 36. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13. i 5/14.), Gradsko vijeće Grada Požege,  na 4. sjednici, održanoj dana, 1. prosinca  2017. godine, donosi

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I.	OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini (u nastavku teksta: Program) određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavu opreme na području Grada Požege za razdoblje kalendarske godine 2018., za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- groblja

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada,

te opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata kako je navedeno u alineji 1. do 8. ovoga članka.

Članak 2.

Sredstva za financiranje ovoga Programa planiraju se osigurati iz sljedećih izvora:

| Redni broj | Vrsta prihoda | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunalnog doprinosa | 2.500.000,00 |
| 2. | Šumskog doprinosa | 110.000,00 |
| 3. | Mjesnog samodoprinosa | 5.000,00 |
| 4. | Vodni doprinos | 85.000,00 |
| 5. | Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 5.550.400,00 |
| 6. | Sredstva MRRFEU | 2.885.000,00 |
| 7. | Sredstva Ministarstva graditeljstva | 350.000,00 |
| 8. | Sredstva Ministarstva poljoprivrede | 1.800.000,00 |
| 9. | Sredstva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta | 1.800.000,00 |
| 10. | Ostalih sredstava Proračuna Grada Požege za 2015. godinu | 5.885.000,00 |
| SVEUKUPNO : |  | 20.970.400,00 |

Rok izgradnje je do kraja 2018. godine.

II.	OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

U 2018. godini na području Grada Požege planira se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te se daje opis poslova i procjena troškova, kako slijedi:

1. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

| Red. broj | NAZIV INVESTICIJE | OPIS INVESTICIJE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NOGOSTUPI |  |  |
| 1.1. | Nogostup u Osječkoj ulici CILJ: Kvalitetnija pješačka komunikacija unutar stambenog naselja MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika prometnog pravca | Sanacija nogostupa uz postojeću prometnicu PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 300.000,00 |
| 1.2. | Pješačka zona CILJ: Kvalitetnija pješačka komunikacija unutar povijesnog kompleksa - nastavak MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika prometnog pravca | Sanacija dotrajalog popločenja i sustava oborinske odvodnje PROVOĐENJE INVESTICIJE: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Grad Požega, Upravni odjel za kom.djelatnosti i gospodarenje | 2.000,000,00 |
| 1.3. | Nogostup u ulici Jagodnjak CILJ: Kvalitetnija pješačka komunikacija uz izuzetno prometnu gradsku ulicu - nastavak MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika prometnog pravca | Izgradnja nogostupa zbog poboljšanja sigurnosti kretanja pješaka PROVOĐENJE INVESTICIJE: Ministarstvo unutarnjih poslova, Grad Požega, Upravni odjel za kom.djelatnosti i gospodarenje | 1.000.000,00 |
| 1.4. | Nogostup u Drškovcima CILJ: Kvalitetnija pješačka komunikacija uz prometnu ulicu u prigradskom naselju MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika prometnog pravca | Izgradnja nogostupa zbog poboljšanja sigurnosti kretanja pješaka PROVOĐENJE INVESTICIJE: Ministarstvo unutarnjih poslova, Grad Požega, Upravni odjel za kom.djelatnosti i gospodarenje | 150.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 3.500.000,00 |

| 2. | TRGOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Trg Sv. Terezije CILJ: Kvalitetnija i sigurnija pješačka komunikacija u povijesnoj jezgri Grada Požege, te poboljšanje turističke ponude MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika javne površine, smanjeni troškovi održavanja | Nakon izvođenja radova uređenja gradskog Trga prema projektu nastalom na temelju arhitektonsko-urbanističkog natječaja, potrebno je dovršiti pješačku komunikaciju uz Sam Trg PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 100.000,00 |
| 2.2. | Trg Sv. Trojstva – zelena urbana mobilnost CILJ: Poboljšanje prometovanja i uklanjanje prometa u mirovanju s plohe glavnog gradskog trga, organizacija obodnih sadržaja , te poboljšanje turističke ponude MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika javne površine, smanjeni troškovi održavanja | Provođenje urbanističko-arhitektonskog natječaja PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 1.055.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 1.155.000,00 |
| 3. | PARKIRALIŠTA |  |  |
| 3.1. | Parkiralište uz Sportsko rekreacijski centar Požega CILJ: Kvalitetniji pristup i korištenje sportskog objekta MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika parkirališta, smanjeni troškovi održavanja | Nužno uređenje parkirališne površine sanacijom podloge i zamjenom postojećih gumenih čepova asfaltiranom podlogom zbog dotrajalosti PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 200.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 200.000,00 |
| 4. | DJEČJA IGRALIŠTA |  |  |
| 4.1. | Nabava opreme za dj. igrališta CILJ: Poboljšanje ponude, povećanje sigurnosti MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika , smanjeni troškovi održavanja | Nabava opreme za dj.igrališta PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom.djelatnosti i gospodarenje | 150.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 150.000,00 |
|  |  | UKUPNO (1+2+3+4 ): | 5.005.000,00 |

2. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

| Red. broj | NAZIV INVESTICIJE | OPIS INVESTICIJE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CESTE |  |  |
| 1.1. | Odvojak Industrijske ulice CILJ: Stvaranje uvjeta za osiguravanje bolje prometne povezanosti i protočnosti uz povećavanje cjelokupne sigurnosti gospodarskog područja MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika , smanjeni troškovi održavanja, poboljšani poslovni rezultati | Izgradnja prometnice nakon rješenja imovinsko- pravnih pitanja PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 680.000,00 |
| 1.2. | Željeznička ulica u Vidovcima CILJ: Stvaranje uvjeta za osiguravanje bolje prometne povezanosti i protočnosti uz povećavanje cjelokupne sigurnosti, te olakšan pristup CUPOV-u MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika , smanjeni troškovi održavanja | Izgradnja prometnice nakon rješenja imovinsko- pravnih pitanja PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 640.000,00 |
| 1.3. | Ulica F.Thauzya u Požegi CILJ: Kvalitetnija i sigurnija pješačka komunikacija u povijesnoj jezgri Grada Požege, te poboljšanje turističke ponude MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika javne površine, smanjeni troškovi održavanja | Rekonstrukcija prometnice kao nastavak uređenja pj. zone uz Trg.Sv.Terezije PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 540.000,00 |
| 1.4. | Županijska ulica u Požegi CILJ: Stvaranje uvjeta za osiguravanje bolje prometne povezanosti i protočnosti uz povećavanje cjelokupne sigurnosti gradskog područja MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika , smanjeni troškovi održavanja | Projektna dokumentacija i rekonstrukcija postojeće prometnice PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 620.000,00 |
| 1.5. | Ulica J. Matka u Požegi CILJ: Stvaranje uvjeta za osiguravanje bolje prometne povezanosti i protočnosti uz povećavanje cjelokupne sigurnosti MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika , smanjeni troškovi održavanja | Projektna dokumentacija i izgradnja prometnice PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 508.000,00 |
| 1.6. | Vinogradska ulica u Mihaljevcima CILJ: Stvaranje uvjeta za osiguravanje bolje prometne povezanosti uz povećavanje cjelokupne sigurnosti i razvoj ruralnih područja MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika , smanjeni troškovi održavanja | Projektna dokumentacija i izgradnja prometnice PROVOĐENJE INVESTICIJE: Ministarstvo poljoprivrede, Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje, Upravni odjel za europske integracije | 1.800.000,00 |
| 1.7. | Pakračka ulica u Požegi CILJ: Stvaranje uvjeta za osiguravanje bolje prometne povezanosti i protočnosti uz povećavanje cjelokupne sigurnosti MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika , smanjeni troškovi | Izgradnja prometnice PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 290.000,00 |
| 2. | Dodatna ulaganja na mostovima i potpornim zidovima CILJ: Stvaranje uvjeta za povećavanje cjelokupne sigurnosti u prometovanju MJERLJIVOST CILJA: Broj korisnika , smanjeni troškovi održavanja | Dodatna ulaganja na mostovima i potpornim zidovima PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 200.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 5.278.000,00 |

3. GROBLJA

| Red. broj | NAZIV NVESTICIJE | OPIS INVESTICIJE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje groblja CILJ: Poboljšanje uvjeta korištenja groblja MJERLJIVOST CILJA: Povećana kvaliteta | Izvođenje nužnih radova na gradskim i prigradskim grobljima po zahtjevu MO PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 160.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 160.000,00 |

4. JAVNA RASVJETA

| Red. Broj | NAZIV INVESTICIJE | OPIS INVESTICIJE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Izgradnja javne rasvjete na šetnici uz Veličanku CILJ: poboljšanje uvjeta korištenja izgrađene šetnice MJERLJIVOST CILJA: broj korisnika | Izgradnja javne rasvjete na šetnici uz Veličanku PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 300.0000,00 |
| 1.2. | Javna rasvjeta u Cvjetnoj ulici CILJ: poboljšanje uvjeta korištenja izgrađene prometnice MJERLJIVOST CILJA: broj korisnika | Radovi nakon rekonstrukcije HEP-a PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 200.000,00 |
| 1.3. | Javna rasvjeta u Zelenoj ulici CILJ: poboljšanje uvjeta korištenja izgrađene prometnice MJERLJIVOST CILJA: broj korisnika | Izgradnja javne rasvjete na u Zelenoj uliciPROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 100.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 600.000,00 |

5. OPSKRBA PITKOM VODOM I ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

| Red. broj | NAZIV INVESTICIJE | OPIS INVESTICIJE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radovi izgradnje produžetka vodovodne mreže u gradskim ulicama CILJ: Stvaranje uvjeta za priključenje postojećih budućih građevina na sustav vodovoda MJERLJIVOST CILJA: povećanje broja korisnika | Izgradnja produžetka vodovodne mreže PROVOĐENJE INVESTICIJE: Komunalno poduzeće Tekija d.o.o. | 40.000,00 |
| 2. | Projekt Aglomeracija Požega CILJ: Poboljšanje uvjeta za korištenje sustava građanima MJERLJIVOST CILJA: povećanje broja korisnika, kvalitetnija usluga | Obnova starih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava na području grada Požege i prigradskih naselja, obuhvaćajući općine Brestovac i Veliku, te sudjelovanje u projektu na području grada Pleternice | 700.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 740.000,00 |

6. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA - Vinogradine i Industrijska ulica i komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine

| Red. Broj | NAZIV INVESTICIJE | OPIS INVESTICIJE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reciklažno dvorište – Vinogradine, Industrijska CILJ: Unapređenje i razvoj u području gospodarenja otpadom MJERLJIVOST CILJA: količine zbrinutog otpada na propisan način | Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji Vinogradine i u Industrijskoj ulici u Požegi PROVOĐENJE INVESTICIJE: Komunalno poduzeće Komunalac Požega d.o.o. uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 4.980.00,00 |
| 2. | Izgradnja kompostane CILJ: Unapređenje i razvoj u području gospodarenja otpadom MJERLJIVOST CILJA: količine zbrinutog otpada na propisan način | Izgradnja kompostane na lokaciji Vinogradine - projektiranje PROVOĐENJE INVESTICIJE: Komunalno poduzeće Komunalac Požega d.o.o. uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 70.000,00 |
| 3. | Izgradnja sortirnice CILJ: Unapređenje i razvoj u području gospodarenja otpadom MJERLJIVOST CILJA: količine zbrinutog otpada na propisan način | Projektna dokumentacija za izgradnju sortirnice na lokaciji Vinogradine PROVOĐENJE INVESTICIJE: Komunalno poduzeće Komunalac Požega d.o.o. uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 70.000,00 |
| 4. | Provedba programa edukacije u području zaštite okoliša i prirode CILJ: Podizanje svijesti u svezi unapređenja i razvoja u području zaštite okoliša MJERLJIVOST CILJA: smanjenje broja incidentnih situacija u okolišu | Održavanje programa izobrazbe – tribine, satovi u školama, izdavanje tiskanog materijal PROVOĐENJE INVESTICIJE: Komunalno poduzeće Komunalac Požega d.o.o. uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 48.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 5.168.000,00 |

7. NABAVA KOMUNALNE OPREME

| Red. Broj | NAZIV INVESTICIJE | OPIS INVESTICIJE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava komunalne opreme CILJ: smanjivanje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje MJERLJIVOST CILJA: smanjenje troškova za uklanjanje nepropisno odloženog otpada | Nabava komunalnog vozila, kanti za otpatke sustava za čipiranje kanti, te opremanje vozila sustavom za identifikaciju PROVOĐENJE INVESTICIJE: Komunalno poduzeće Komunalac Požega d.o.o. uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.119.400,00 |
|  | UKUPNO: | UKUPNO: | 1.119.400,00 |

8. ULAGANJA U AUTOBUSNA STAJALIŠTA

| Red. Broj | NAZIV INVESTICIJE | OPIS INVESTICIJE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje autobusnih stajališta CILJ: Poboljšanje uvjeta javnog prometa u Gradu Požegi, poboljšanje sigurnosti korisnika MJERLJIVOST CILJA: povećanje broja korisnika | Uređenje stajališta, te nabava i postavljanje autobusnih nadstrešnica PROVOĐENJE INVESTICIJE: Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 100.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 100.000,00 |

9. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI

| Red. Broj. | NAZIV INVESTICIJE | OPIS INVESTICIJE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni CILJ: Stvaranje uvjeta za stvaranje kvalitetne poduzetničke klime u Gradu Požegi MJERLJIVOST CILJA: povećanje broja zaposlenih | Izgradnja prometnice , instalacije vodovoda, kanalizacije , plina, elek.energije PROVOĐENJE INVESTICIJE: Ministarstvo gospodarstva, Grad Požega, Upravni odjel za kom. djelatnosti i gospodarenje | 2.800.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 2.800.000,00 |

Članak 4.

Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju procjenjenih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Požega .

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranje, nadzor, izvođenje radova i ostale prateće troškove.

Provedba ovog Programa planirana je u skladu s nadležnostima utvrđenim zakonskom regulativom i aktima Grada Požege.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o cestama i ostalom važećom zakonskom regulativom.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata koji nisu predviđeni Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Gradsko vijeće Grada Požege na prijedlog Gradonačelnika.

III.	ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj će se Program objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/17-01/75

URBROJ: 2177/01-02/01-16-1

Požega, 1. prosinca 2017.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15. - ispravak), članka 28. stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12,  94/13., 147/14 i 36/15.- u nastavku teksta: Zakon) i članka 36. stavka 1. alineje 3. i članka 114. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13, 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradsko vijeće Grada Požege na 4. sjednici, održanoj 1. prosinca 2017. godine, donosi

## P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta

u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu

I.	OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pod Programom održavanja komunalne infrastrukture i opsegom radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:

- Odvodnja atmosferskih voda

- Održavanje čistoće koja se odnosi na čišćenje javnih površina

- Održavanje javnih površina

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Održavanje groblja

- Održavanje javne rasvjete.

Planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture za 2017. godinu iznose:

| Redni broj | Komunalne djelatnosti | Pozicija | Planirani iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Odvodnja atmosferskih voda – čišćenje pjeskolova i slivnika | R0560 | 150.000,00 |
| II. | Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina |  | 2.960.000,00 |
|  | - javna higijena bez čišćenja pjeskolova i slivnika | R0560 | 2.050.000,00 |
|  | - zimska služba | R0553 | 500.000,00 |
|  | - čišćenje divljih deponija | R0561 | 50.000,00 |
|  | - deratizacija i dezinsekcija | R0559 | 280.000,00 |
|  | - održavanje vodoprivrednih objekata | R0563 | 80.000,00 |
| III. | Održavanje javnih površina |  | 2.250.000,00 |
|  | - održavanje prometnica | R0552-1 | 850.000,00 |
|  | - održavanje prometnica ŽUC | R0552-1 R1295 | 1.000.000,00 |
|  | - horizontalna, vertikalna, svjetlosna signalizacija | R0555 | 250.000,00 |
|  | - obnova parkova | R0557 | 150.000,00 |
| IV. | Održavanje nerazvrstanih cesta | R0552 R0552-1 | 600.000,00 |
| V. | Javna rasvjeta |  | 2.800.000,00 |
|  | Održavanje | R0556 | 900.000,00 |
|  | Električna energija | R1165 | 1.900.000,00 |
|  | UKUPNO: |  | 8.760.000,00 |

### II.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Članak 2.

Pod odvodnjom atmosferskih voda u smislu ovoga Programa podrazumijeva se redovito čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području Grada Požege i prigradskih naselja:

- vodo-slivnika i pjeskolova, te zamjena slivnih rešetki i zaštitnih rešetki pjeskolova.

##### III.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE KOJA SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 3.

Režim održavanja čistoće javnih površina, održavanje parkova, zelenih površina i dječjih igrališta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima obuhvaća: čišćenje kolnika, ulica, trgova, pranje ulica, čišćenje javnih površina od snijega i leda, te nanosa prouzrokovanih elementarnim nepogodama, uređenje cvjetnih nasada, grmova, živica, obrezivanje drveća, košenje trave, kupljenje lišća i druge  slične poslove.

##### IV.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 4.

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se:

- Održavanje cesta, ulica, trgova i putova,

- Održavanje dječjih igrališta, parkova i ostale infrastrukture na javnim površinama,

- Održavanje sanitarnih javnih objekata.

1. 	Održavanje cesta, ulica, trgova i putova

Članak 5.

Pod održavanjem cesta, ulica, trgova i putova podrazumijeva se izvođenje radova na javnim prometnim površinama koje su u nadležnosti Grada, a ti radovi dijele se na održavanje:

- asfaltiranih prometnih površina,

- neasfaltiranih prometnih površina,

- horizontalne prometne signalizacije,

- vertikalne prometne signalizacije,

- svjetlosne prometne signalizacije.

Članak 6.

Obzirom na različiti obujam i dinamiku u izvođenju radova na asfaltiranim prometnim površinama, njihovo se održavanje dijeli na:

- tekuće, odnosno parcijalno održavanje i

- pojačano održavanje.

Pod pojmom tekućeg održavanja asfaltiranih prometnih površina podrazumijeva se uklanjanje oštećenja nastalog na dijelu asfaltne površine tzv. udarnih rupa, a ta se oštećenja zbog njihovog karaktera moraju sanirati u najkraćem roku.

Pod pojmom pojačanog održavanja podrazumijeva se kompletna izmjena asfaltnog zastora zbog:

- isteka njegovog vijeka trajanja,

- slučajeva kad asfaltni zastor više ne udovoljava intenzitetu prometa,

- učestalosti udarnih rupa i mrežastih pukotina na pojedinim dionicama prometnih površina koje njihovo parcijalno krpanje čini neekonomičnim.

Članak 7.

Pod održavanjem neasfaltiranih prometnih površina podrazumijeva se njihovo nasipanje agregatom odgovarajućih frakcija.

Članak 8.

Pod uređenjem i održavanjem vertikalne prometne signalizacije podrazumijevaju se radovi na popravku oštećene signalizacije, zamjeni dotrajale, te postavljanje nove signalizacije.

Članak 9.

Pod uređenjem i održavanjem horizontalne prometne signalizacije podrazumijevaju se radovi na popravku oštećene i zamjeni dotrajale iscrtavanjem nove signalizacije.

Članak 10.

Pod održavanjem svjetlosne prometne signalizacije podrazumijevaju se poslovi koji osiguravaju njihov kontinuiran nesmetan rad.

- Održavanje dječjih igrališta, parkova i ostale infrastrukture  na javnim površinama

Članak 11.

Održavanje dječjih igrališta, parkova i ostale infrastrukture na javnim površinama podrazumijeva održavanje, popravak i nabavku:

- naprava na dječjim igralištima,

- klupa na svim javnim površinama,

- košarica za otpatke,

- zaštitnih ograda

3. 	Održavanje sanitarnih javnih objekata

Članak 12.

Pod održavanjem sanitarnih javnih objekata (WC-a), podrazumijeva se čišćenje i održavanje istih u funkcionalnom stanju.

###### V.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 13.

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva održavanje prometnica koje povezuju naselja koja pripadaju Gradu Požegi, a koje nisu kategorizirane.

Osim navedenog, u održavanje nerazvrstanih cesta pripada i održavanje propusta i mostova na tim cestama, kao i održavanje cestovnih jaraka koje nisu dužni održavati vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednih imanja i vrtova koji graniče sa javno-prometnim površinama.

###### VI.	ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 14.

Pod održavanje groblja podrazumijevaju se poslovi održavanja čistoće staza u groblju, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrana pokojnika, te ograda oko groblja.

VII.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Članak 15.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi koji osiguravaju kontinuiranu i nesmetanu isporuke električne energije i održavanja objekata javne rasvjete, a oni obuhvaćaju:

- redovitu kontrolu ispravnosti javne rasvjete,

- zamjenu svih vrsta pregorjelih žarulja i otklanjanje drugih kvarova u Gradu i pripadajućim naseljima,

- ličenje rasvjetnih stupova i pranje rasvjetnih tijela i

- rekonstrukcija postojeće mreže.

#### VIII. 	ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Nadzor nad provođenjem  ovoga Programa vrši upravni odjel nadležan za komunalne poslove Grada Požege.

Članak 17.

Sastavni dio ovog Programa je Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu.

Članak 18.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

PRILOG

OPSEG RADOVA NA ODRŽAVANJU UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GRADU POŽEGI I PRIGRADSKIM NASELJIMA ZA 2018. GODINU

| ### Čišćenje ulica 3 x tjedno ### (ponedjeljak, četvrtak, subota) 84.240 m² | m² |
| --- | --- |
| Trg Sv. Trojstva | 6600 |
| Dio Vučjaka do Svetog Duha | 420 |
| # Ukupno 3 x tjedno | 7020 |

| Čišćenje ulica 2 x tjedno (utorak, subota) 146.392 m² | m² |
| --- | --- |
| Antuna Kanižlića | 807 |
| Dio Sokolove do kapelice svetog Filipa i Jakova | 1660 |
| Kamenita vrata | 1224 |
| Matice Hrvatske | 2921 |
| Pape I. Pavla II. | 470 |
| Miroslava Kraljevića | 1278 |
| Stjepana Radića | 5816 |
| Trg Matka Peića | 700 |
| Trg Svete Terezije | 1680 |
| Županijska | 1743 |
| Ukupno 2 x tjedno | 18299 |

| ## Strojno Čišćenje 1 x tjedno (utorak) 337.664 m² | m² |
| --- | --- |
| Arslanovci | 5292 |
| Franje Cirakija | 2350 |
| Franje Thauzija | 446 |
| Frankopanska | 5600 |
| Hrvatskih branitelja | 10830 |
| Industrijska do obilaznice – Vidovci | 14375 |
| Istarska | 600 |
| Kralja Krešimira | 6600 |
| Kralja Zvonimira (od Osiječke do K. Krešimira) | 1900 |
| Matije Gupca | 744 |
| Njemačka | 3640 |
| Osječka | 11355 |
| Svetog Roka | 4800 |
| Šokačka cesta | 7450 |
| Vjekoslava Babukića | 1334 |
| Zrinska | 7100 |
| #### Ukupno 1 x tjedno | 84416 |

| ## Čišćenje ulica 2 x mjesečno: 121.558 m² | m² |
| --- | --- |
| Antuna Mihanovića | 2560 |
| Alojzija Stepinca | 1550 |
| Cvjetna | 1480 |
| Dalmatinska | 611 |
| Dobriše Cesarića | 710 |
| Domobranska | 241 |
| Dr. Franje Tuđmana | 3130 |
| Dr. Vlatka Mačeka | 1688 |
| Ivana Gorana Kovačića | 1150 |
| Josipa Eugena Tomića | 700 |
| Julija Kempfa | 5660 |
| Josipa Pavičića | 1000 |
| Josipa Runjanina i dio Dobriše Cesarića ispred MUP-a | 2560 |
| Pod Gradom | 900 |
| Primorska | 3500 |
| Priorljavska | 850 |
| Republike Hrvatske | 1470 |
| Slavonska | 1560 |
| Stambeni blok u Vukovarskoj i Alojzija Stepinca | 3140 |
| Vukovarska | 2750 |
| Antuna Gustava Matoša | 3312 |
| Ivana Mažuranića | 600 |
| Miroslava Krleže | 2454 |
| Otona Kučere | 1392 |
| Orljavska | 3600 |
| Ruđera Boškovića | 1470 |
| Slavka Kolara | 2000 |
| Tina Ujevića | 4615 |
| Vladimira Nazora | 1690 |
| Vodovodna | 300 |
| Vanje Radauša | 2136 |
| UKUPNO: | 60779 |

| Strojno čišćenje 1 x mjesečno: 212.708 m² | m² |
| --- | --- |
| Antuna Branka Šimića | 715 |
| Dore Pejačević | 800 |
| Fratrovica | 620 |
| Frana Supila | 800 |
| Ivane Brlić Mažuranić | 468 |
| Ivana Gundulića | 2460 |
| Ivana Mesnera | 1064 |
| Jagodnjak | 11671 |
| Jakova Gotovca | 2088 |
| Janka Jurkovića | 585 |
| Josipa Jurija Strossmayera | 2300 |
| Josipa Kozarca | 829 |
| Kalvarija | 1170 |
| Marina Držića | 1150 |
| Marka Marulića | 1055 |
| Matije Antuna Relkovića | 680 |
| Petra Preradovića | 300 |
| Radnička | 800 |
| Stjepana Koydla | 1055 |
| Sokolova od kapelice svetog Filipa i Jakova | 2108 |
| Silvija Strahimira Kranjčevića | 2050 |
| Svetog Duha | 775 |
| Svetog Josipa | 2100 |
| Tekija | 1100 |
| Vatroslava Lisinskog | 644 |
| Vinogradska | 2400 |
| Vučjak od Svetog Duha | 1583 |
| Zdenke Marković | 468 |
| Augusta Cesarca | 300 |
| Armina Pavića | 600 |
| Brune Bušića | 1550 |
| Dubrovačka | 8450 |
| Grgin dol | 4089 |
| Ivana Filipovića | 1050 |
| Ivana Matkovića | 1154 |
| Kneza Branimira | 300 |
| Kralja Tomislava | 968 |
| Ljudevita Gaja | 1568 |
| Obrtnička | 2566 |
| Nikole Tesle | 1779 |
| Pilanski put | 600 |
| Snježne Gospe | 1066 |
| Svetog Ilije | 700 |
| Svetog Vida | 2410 |
| Tome Matića | 384 |
| Točak | 300 |
| Trenkova | 2239 |
| Vranduk do Komušanskog puta | 5039 |
| Bana Emerika Derenčina | 785 |
| Bana Borića | 900 |
| Bana Josipa Jelačića | 5280 |
| Bana Petra Berislavića | 785 |
| Bana Pavla Šubića | 1284 |
| Fra Grge Čevapovića | 977 |
| Fra Grge Martića | 1000 |
| Grgura Ninskog | 800 |
| Josipa Paviševića | 1018 |
| Kneza Domagoja | 1240 |
| Kneza Ljudevita Posavskog | 785 |
| Kneza Višeslava | 2465 |
| Kneza Mislava | 1520 |
| Kneza Trpimira | 2700 |
| Kralja Tvrtka | 1100 |
| Kralja Držislava | 2025 |
| Kralja Petra Svačića | 2020 |
| Kralja Zvonimira od Kralja Krešimira do Bana Josipa Jelačića | 1925 |
| Svetog Leopolda Mandića sa odvojkom | 2440 |
| Pavla Radića sa odvojkom – vrtić | 11770 |
| Rudinska ulica | 1375 |
| Vilima Justa | 300 |
| Zelena | 1400 |
| Ante Starčevića | 7026 |
| Cernička | 3900 |
| Dr. AndrijeŠtampara | 3350 |
| Dr. Ivana Pernara | 328 |
| Đure Basaričeka | 5742 |
| Eugena Kvaternika | 9900 |
| Eugena Podupskog | 150 |
| Andrije Hebranga | 1120 |
| Fra. Kaje Adžića | 6527 |
| Iločka | 400 |
| Ivana Meštrovića | 2880 |
| Josipa Andrića | 1892 |
| Jurja Križanića | 5000 |
| Luka put | 1252 |
| Mlinska | 6830 |
| Milke Trnine | 1092 |
| Šercerova | 770 |
| Šijačka cesta | 2400 |
| Vilima Korajca | 2390 |
| Varelovac | 4440 |
| Makse Kuntarića | 2100 |
| Dr. Antuna Schwartza | 2255 |
| Lovre Matačića | 690 |
| Ivane Brlić Mažuranić | 540 |
| Dr. Matije Kožića | 2640 |
| Marije Jurić Zagorke | 1550 |
| Ervine Dragman | 1100 |
| Zagrebačka | 6500 |
| Spojna cesta kod dječjeg vrtića u Rudinskoj ulici | 1100 |
| UKUPNO: | 212.708 |

Ukupna mjesečna strojno čišćena površina:						902.562 m²

Ukupna površina čišćenja:								383.222 m²

| Čišćenje vodoslivnika u Gradu Požegi, a prema stvarnoj potrebi |  |
| --- | --- |
| 123 Brigade | 6 |
| Antuna Branka Šimića | 5 |
| Antuna GustavaMatoša | 24 |
| Augusta Šenoe | 6 |
| Alojzija Stepinca | 24 |
| Ante Starčevića | 29 |
| Antuna Kanižlića | 11 |
| Antuna Mihanovića | 17 |
| Armina Pavića | 5 |
| Arslanovci | 21 |
| Augusta Cesarca | 4 |
| Bana Borića | 7 |
| Bana Emerika Derenčina | 5 |
| Bana Josipa Jelačića | 73 |
| Bana Pavla Šubića | 15 |
| Bana Petra Berisavića | 8 |
| Baruna Trenka | 10 |
| Brune Bušića | 8 |
| Cehovska | 3 |
| Cernička | 18 |
| Cvjetna | 7 |
| Dalmatinska | 4 |
| Dobriše Cesarića | 15 |
| Domobranska | 6 |
| Dore Pejačević | 11 |
| Dr. Antuna Schwartza | 30 |
| Dr. Andrije Štampara | 21 |
| Dr. Franje Tuđmana | 24 |
| Dr.Matije Kožića | 20 |
| Dr. Vlatka Mačeka | 18 |
| Dragutina Lermana | 6 |
| Dubrovačka ulica | 124 |
| Đure Basaričeka | 19 |
| Ervine Dragman | 4 |
| Eugena Kvaternika | 67 |
| Fra G. Čevapovića | 3 |
| Fra Grge Martića | 7 |
| Fra Kaje Adžića | 4 |
| Frana Supila | 6 |
| Frankopanska | 46 |
| Franje Cirakija sa parkiralištem | 24 |
| Franje Cirakija - parkiralište | 3 |
| Franje Thauzya | 4 |
| Grgin dol | 20 |
| Grgura Ninskog | 9 |
| Hrvatskih branitelja | 19 |
| Industrijska | 94 |
| Industrijska odvojak (Color trgovina) | 3 |
| Ivana Čakalića | 3 |
| Ivana Filipovića | 7 |
| Ivana G. Kovačića | 9 |
| Ivana Gundulića | 10 |
| Ivana Matkovića | 10 |
| Ivana Mažuranića | 4 |
| Ivana Mesnera | 6 |
| Ivana Meštrovića | 26 |
| Ivana Pernara | 2 |
| Ivane Brlić Mažuranić | 2 |
| Jagodnjak | 6 |
| Jakova Gotovca | 10 |
| Janka Jurkovića | 4 |
| Josipa Andrića | 11 |
| Josipa E. Tomića | 4 |
| Josipa J. Strossmayera | 6 |
| Josipa Kozarca | 4 |
| Josipa Pavičića | 14 |
| Josipa Paviševića | 1 |
| Josipa Runjanina | 15 |
| Julija Kempfa | 27 |
| Jurja Križanića | 1 |
| Kalvarija | 4 |
| Kamenita Vrata | 7 |
| Kneza Branimira | 3 |
| Kneza Domagoja | 15 |
| Kneza LJ. Posavskog | 9 |
| Kneza Mislava | 15 |
| Kneza Trpimira | 27 |
| Kneza Višeslava | 8 |
| Kralja Držislava | 31 |
| Kralja Krešimira | 44 |
| Kralja Petra Svačića | 15 |
| Kralja Tomislava | 9 |
| Kralja Tvrtka | 9 |
| Kralja Zvonimira | 7 |
| Lovre Matačića | 10 |
| Luka | 3 |
| Luke Imbrišimovića | 2 |
| Majurska | 2 |
| Makse Kuntarića | 15 |
| Marije Jurić Zagorke | 4 |
| Marina Držića | 5 |
| Marka Marulića | 11 |
| Matice Hrvatske | 35 |
| Matije Antuna Relkovića | 5 |
| Matije Gupca | 10 |
| Mesnička | 2 |
| Miroslava Kraljevića i Trg Matka Peića | 11 |
| Miroslava Krleže | 23 |
| Mlinska | 11 |
| Nikole Tesle | 8 |
| Njemačka | 27 |
| Obrtnička | 5 |
| Orljavska | 22 |
| Osječka | 71 |
| Otona Kučere | 11 |
| Osječka – kuglana i bazeni | 11 |
| Pape Ivana Pavla II. | 19 |
| Pavla Radića | 56 |
| Petra Preradovića | 7 |
| Pod gradom | 3 |
| Primorska | 32 |
| Priorljavska | 7 |
| Radnička | 17 |
| Republike Hrvatske | 5 |
| Rudinska | 9 |
| Ruđera Boškovića | 9 |
| Seovački put | 1 |
| Silvija Strahimira Kranjčevića | 14 |
| Slavka Kolara | 17 |
| Slavonska | 10 |
| Snježne Gospe | 13 |
| Sokolova | 36 |
| Sokolova – parkiralište | 6 |
| Stjepana Koydla | 8 |
| Stjepana Radića | 38 |
| Svetog Ilije | 2 |
| Svetog Leopolda Mandića | 20 |
| Svetog Duha | 4 |
| Svetog Florijna | 8 |
| Svetog Josipa | 20 |
| Svetog Roka | 54 |
| Svetog Vida | 1 |
| Tekija | 18 |
| Tina Ujevića | 16 |
| Točak | 2 |
| Tome Matića | 6 |
| Trg svete Terezije | 11 |
| Trg Sveotg Trojstva | 21 |
| Vanje Radauša | 15 |
| Varelovac | 19 |
| Vatroslava Lisinskog | 9 |
| Viktora Ivičića | 1 |
| Vilima Justa | 13 |
| Vilima Korajca | 16 |
| Vinogradska | 12 |
| Vjekoslava Babukića | 15 |
| Vladimira Nazora | 11 |
| Vodovodna | 5 |
| Vranduk | 11 |
| Vučjak | 15 |
| Vukovarska sa stambenim blokom | 32 |
| Zagrebačka | 5 |
| Zdenka Turkovića | 2 |
| Zdenke Marković | 4 |
| Zelena | 9 |
| Zlate Kolarić Kišur | 2 |
| Zrinska | 31 |
| Županijska | 13 |
| Ukupno: | 2336 |

| ### Pranje ulica po stvarnoj potrebi | m² |
| --- | --- |
| Trg Sv. Trojstva | 6600 |
| Dio Vučjaka do Svetog Duha | 420 |
| Antuna Kanižlića | 807 |
| Dio Sokolove do kapelice svetog Filipa i Jakova | 1660 |
| Kamenita vrata | 1224 |
| Matice Hrvatske | 2921 |
| Pape I. Pavla II. | 470 |
| Miroslava Kraljevića | 1278 |
| Stjepana Radića | 5816 |
| Trg Matka Peića | 700 |
| Trg svete Terezije | 1680 |
| Županijska | 1743 |
| Arslanovci | 5292 |
| Franje Cirakija | 2350 |
| Franje Thauzija | 446 |
| Frankopanska | 5600 |
| Hrvatskih branitelja | 10830 |
| Industrijska do obilaznice – Vidovci | 14375 |
| Istarska | 600 |
| Kralja Krešimira | 6600 |
| Kralja Zvonimira (od Osiječke do Kralja Krešimira) | 1900 |
| Matije Gupca | 744 |
| Njemačka | 3640 |
| Osječka | 11355 |
| Svetog Roka | 4800 |
| Šokačka cesta | 7450 |
| Vjekoslava Babukića | 1334 |
| Zrinska | 7100 |
| Antuna Mihanovića | 2560 |
| Alojzija Stepinca | 1550 |
| Cvjetna | 1480 |
| Dalmatinska | 611 |
| Dobriše Cesarića | 710 |
| Domobranska | 241 |
| Dr. Franje Tuđmana | 3130 |
| Dr. Vlatka Mačeka | 1688 |
| Ivana Gorana Kovačića | 1150 |
| Josipa Eugena Tomića | 700 |
| Julija Kempfa | 5660 |
| Josipa Pavičića | 1000 |
| Josipa Runjanina i dio Dobriše Cesarića ispred MUP-a | 2560 |
| Pod Gradom | 900 |
| Primorska | 3500 |
| Priorljavska | 850 |
| Republike Hrvatske | 1470 |
| Slavonska | 1560 |
| Stambeni blok u Vukovarskoj i Alojzija Stepinca | 3140 |
| Vukovarska | 2750 |
| Antuna Gustava Matoša | 3312 |
| Ivana Mažuranića | 600 |
| Miroslava Krleže | 2454 |
| Otona Kučere | 1392 |
| Orljavska | 3600 |
| Ruđera Boškovića | 1470 |
| Slavka Kolara | 2000 |
| Tina Ujevića | 4615 |
| Vladimira Nazora | 1690 |
| Vodovodna | 300 |
| Vanje Radauša | 2136 |
| Antuna Branka Šimića | 715 |
| Dore Pejačević | 800 |
| Fratrovica | 620 |
| Frana Supila | 800 |
| Ivane Brlić Mažuranić | 468 |
| Ivana Gundulića | 2460 |
| Ivana Mesnera | 1064 |
| Jagodnjak | 11671 |
| Jakova Gotovca | 2088 |
| Janka Jurkovića | 585 |
| Josipa Jurija Strossmayera | 2300 |
| Josipa Kozarca | 829 |
| Kalvarija | 1170 |
| Marina Držića | 1150 |
| Marka Marulića | 1055 |
| Matije Antuna Relkovića | 680 |
| Petra Preradovića | 300 |
| Radnička | 800 |
| Stjepana Koydla | 1055 |
| Sokolova od kapelice svetog Filipa i Jakova | 2108 |
| Silvija Strahimira Kranjčevića | 2050 |
| Svetog Duha | 775 |
| Svetog Josipa | 2100 |
| Tekija | 1100 |
| Vatroslava Lisinskog | 644 |
| Vinogradska | 2400 |
| Vučjak od Svetog Duha | 1583 |
| Zdenke Marković | 468 |
| Augusta Cesarca | 300 |
| Armina Pavića | 600 |
| Brune Bušića | 1550 |
| Dubrovačka | 8450 |
| Grgin dol | 4089 |
| Ivana Filipovića | 1050 |
| Ivana Matkovića | 1154 |
| Kneza Branimira | 300 |
| Kralja Tomislava | 968 |
| Ljudevita Gaja | 1568 |
| Obrtnička | 2566 |
| Nikole Tesle | 1779 |
| Pilanski put | 600 |
| Snježne Gospe | 1066 |
| Svetog Ilije | 700 |
| Svetog Vida | 2410 |
| Tome Matića | 384 |
| Točak | 300 |
| Trenkova | 2239 |
| Vranduk do Komušanskog puta | 5039 |
| Bana E. Derenčina | 785 |
| Bana Borića | 900 |
| Bana Josipa Jelačića | 5280 |
| Bana Petra Berislavića | 785 |
| Bana Pavla Šubića | 1284 |
| Fra Grge Čevapovića | 977 |
| Fra Grge Martića | 1000 |
| Grgura Ninskog | 800 |
| Josipa Paviševića | 1018 |
| Kneza Domagoja | 1240 |
| Kneza Ljudevita Posavskog | 785 |
| Kneza Višeslava | 2465 |
| Kneza Mislava | 1520 |
| Kneza Trpimira | 2700 |
| Kralja Tvrtka | 1100 |
| Kralja Držislava | 2025 |
| Kralja Petra Svačića | 2020 |
| Kralja Zvonimira od Kralja Krešimira do Bana Josipa Jelačića | 1925 |
| Svetog Leopolda Mandića | 2440 |
| Pavla Radića | 11770 |
| Rudinska ulica | 1375 |
| Vilima Justa | 300 |
| Zelena | 1400 |
| Zagrebačka ulica | 6500 |
| Andrije Hebranga | 1120 |
| Ante Starčevića | 7026 |
| Cernička | 3900 |
| Dr. AndrijeŠtampara | 3350 |
| Dr. Ivana Pernara | 328 |
| Đure Basaričeka | 5742 |
| Eugena Kvaternika | 9900 |
| Eugena Podupskog | 150 |
| Fra. Kaje Adžića | 6527 |
| Iločka | 400 |
| Ivana Meštrovića | 2880 |
| Josipa Andrića | 1892 |
| Jurja Križanića | 5000 |
| Luka put | 1252 |
| Mlinska | 6830 |
| Milke Trnine | 1092 |
| Šercerova | 770 |
| Šijačka cesta | 2400 |
| Varelovac | 4440 |
| Vilima Korajca | 2390 |
| Makse Kuntarića | 2100 |
| Ivane Brlić Mažuranić | 540 |
| Dr. Antuna Schwartza | 2255 |
| Lovre Matačića | 690 |
| Dr. Matije Kožića | 2640 |
| Marije Jurić Zagorke | 1550 |
| Ervine Dragman | 1100 |
| Spojna cesta kod dječjeg vrtića u Rudinskoj ulici | 1100 |
| UKUPNO: | 383222 |

| Zelene i cvjetne površine i parkovi |  |
| --- | --- |
| Košenje travnjaka (po potrebi i nalogu investitora) | m² 2.500.000 |
| Izrada novih i rekonstrukcija postojećih zelenih površina | m² do 1000 |
| Orezivanje živice (po potrebi i nalogu investitora ) | m² 10.000 |
| Rad radnika u parkovima i zelenim površinama na sadnji, okopavanju, trapljenju i održavanja ukrasnih sadnica i čistoće (radnik) | do 4.000 sati |
| Orezivanje grmova i stabala (vrtlar) | do 100 sati |
| Odvoz otpada iz parkova i zelenih površina | 400 m³ |
| Čišćenje pjeskolova i linijskih rešetki po potrebi | 50 kom |
| Čišćenje košarica za smeće, dnevno (u cijeni čišćenja kolnika) | 110 kom |
| Košenje građevinskog zemljišta u vlasništvu grada, a koje nije privedeno namjeni. | 50.000 m² |

| # Čišćenje i pranje asfaltnih kolnika u prigradskim naseljima (po potrebi) | m² |
| --- | --- |
| # Alaginci | 5250 |
| Bankovci | 2200 |
| Donji Emovci | 4025 |
| Drškovci: |  |
| - Braće Radića | 8400 |
| - Vinogradska | 1200 |
| - Velebitska | 650 |
| - Dravogradska | 400 |
| - Hrvatske bratske zajednice | 400 |
| # Dervišaga: |  |
| - Stjepana Radića | 10800 |
| - Pavla Radića | 1260 |
| - Kralja Krešimira | 945 |
| - Orljavska | 780 |
| - Matije Gupca | 945 |
| - Radnička | 2540 |
| - Zrinska | 650 |
| - Vinogradska | 1010 |
| - Matije Gupca | 945 |
| - Školska | 1290 |
| - Marka Marića | 2500 |
| Golobrdci | 4100 |
| Gornji Emovci | 2250 |
| Krivaj | 2400 |
| Kunovci | 2025 |
| Marindvor | 2250 |
| Mihaljevci | 7000 |
| Nova Lipa | 1800 |
| Novi Mihaljevci | 3250 |
| Novi Štitnjak | 1680 |
| Novo Selo: |  |
| - Hrvatskih dragovoljaca | 9000 |
| - Novljanska | 640 |
| - Dolska | 765 |
| - Svetog Jurja | 780 |
| Seoci | 2700 |
| Stara Lipa | 3200 |
| Šeovci | 1800 |
| Štitnjak | 960 |
| Turnić | 1350 |
| Ugarci | 3600 |
| Vidovci: |  |
| - Vinogradska | 900 |
| - Svete Ane | 780 |
| - Svibanjska | 1400 |
| - Stjepana Ferića | 2400 |
| - Ivana Cimermana | 950 |
| - Vilima Korajca | 1800 |
| - Orljavska | 1800 |
| - Svetog Valentina | 1450 |
| - Stjepana Radića | 7800 |
| - Sokolova | 350 |
| - Milana Valkovića | 1485 |
| - Šokačka | 3770 |
| - Omladinska | 1980 |
| - Svetog Ivana krstitelja | 2220 |
| - Josipa Muževića | 540 |
| UKUPNO: | 127.365 |