|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naziv naručitelja: Grad Požega** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Godina: 2023** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rbr** | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a** | **Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)** | **Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)** | **Posebni režim nabave** | **Predmet podijeljen na grupe** | **Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum** | **Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** | **Vrijedi od** | **Vrijedi do** | **Napomena** | **Status promjene** | | 1 | JN | Nabava usluge hvatanja pasa i obavljanja poslova skloništa za životinje | 98380000-0 | 12.740,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | prosinac 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 2 | NMV | Radovi na održavanju javnih cesta u gradu Požegi i prigradskim naseljima (bivše ŽUC-ove ceste) | 45233141-9 | 233.592,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | ožujak 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 3 | NMV | Radovi na održavanju makadamskih kolnika na području grada Požege i prigradskih naselja | 45233141-9 | 167.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | kolovoz 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 4 | NMV | Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta u gradu Požegi i prigradskim naseljima | 45233141-9 | 181.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | lipanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 5 | JN | Održavanje prometne horizontalne signalizacije u gradu Požegi i prigradskim naseljima | 50232200-2 | 17.390,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 6 | NMV | Održavanje javne rasvjete u gradu Požegi i prigradskim naseljima | 50232100-1 | 47.780,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | listopad 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 7 | JN | Nabava i dobava sadnica stabala i grmova | 03450000-9 | 15.926,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | rujan 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 8 | NMV | Usluga deratizacije jesen 2023. godine i proljeće 2024. godine | 90923000-3 | 35.357,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | kolovoz 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 9 | JN | Usluga - stručni nadzor nad provođenjem preventivne sustavne deratizacije u jesen 2023. godine i proljeće 2024. godine | 79714000-2 | 3.928,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | rujan 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 10 | NMV | Radovi na sanaciji divljih odlagališta | 45453100-8 | 38.600,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | rujan 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 11 | NMV | Opskrba prirodnim plinom | 09123000-7 | 42.470,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | svibanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 12 | NMV | Usluga osiguranja imovine za Grad Požegu i proračunske korisnike | 66515200-5 | 27.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | ožujak 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 13 | NMV | Izgradnja ulice Vilare | 45000000-7 | 101.992,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 14 | JN | Nadzor nad izgradnjom ulice Vilare | 71247000-1 | 3.060,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 15 | JN | Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju Ulice sv. Vinka Paulskog u Požegi | 71242000-6 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 16 | NMV | Izgradnja Ulice sv. Vinka Paulskog u Požegi | 45233252-0 | 138.115,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | srpanj 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 17 | JN | Stručni nadzor na izgradnji Ulice sv. Vinka Paulskog u Požegi | 71247000-1 | 4.200,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | kolovoz 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 18 | NMV | Ulica Zinke Kunc - radovi | 45000000-7 | 284.730,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | kolovoz 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 19 | JN | Nadzor nad izgradnjom ulice Zinke Kunc | 71247000-1 | 8.540,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | rujan 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 20 | NMV | Rekonstrukcija Vinorodne ulice u Novom Selu | 45000000-7 | 85.330,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | rujan 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 21 | JN | Projektna dokumentacija za rekonstrukciju kolnika u Županijskoj ulici | 71322000-1 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 22 | JN | Radovi na izvanrednom održavanju kolnika Ulice Ljudevita Gaja u Požegi | 45233252-0 | 45.266,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 23 | JN | Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Josipa Pavičića u Požegi | 71220000-6 | 3.584,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 24 | NMV | Rekonstrukcija Ulice Josipa Pavičića u Požegi | 45233252-0 | 130.256,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | kolovoz 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 25 | JN | Stručni nadzor na rekonstrukciji Ulice Josipa Pavičića u Požegi | 71247000-1 | 4.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | rujan 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 26 | JN | Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju spojne ceste Vranduk - Komušina | 71242000-6 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 27 | NMV | Rekonstrukcija Vinogradske ulice u Mihaljevcima | 45000000-7 | 186.435,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Okvirni sporazum | NE | kolovoz 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 28 | JN | Stručni nadzor Rekonstrukcija Vinogradske ulice u Mihaljevcima | 71247000-1 | 5.600,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | rujan 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 29 | JN | Rekonstrukcija nogostupa u Zagrebačkoj ulici | 45213316-1 | 52.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | srpanj 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 30 | JN | Izgradnja spojne staze prema šetnici na Sajmištu | 45246500-8 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | travanj 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 31 | JN | Projektna dokumentacija za nogostup u Ulici Pavla Radića | 71322000-1 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | kolovoz 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 32 | JN | Usluga izrade projektne dokumentacije za Ulicu kralja Zvonimira u Požegi | 71220000-6 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | travanj 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 33 | JN | Radovi na izgradnji parkirališta u Babinom viru u Požegi | 45223300-9 | 55.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 34 | JN | Izrada projektne dokumentacije za pješački most prema rekreacijskom centru | 71220000-6 | 10.600,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 35 | JN | Izgradnja javne rasvjete u Ulici Stjepana Radića u Vidovcima | 45316110-9 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | ožujak 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 36 | JN | Projektna dokumentacija za izgradnju prometnice u poduzetničkoj zoni zajedno s pripadajućom infrastrukturom | 71322000-1 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | lipanj 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 37 | NMV | Izgradnja prometnice u poduzetničkoj zoni zajedno s pripadajućom infrastrukturom | 45000000-7 | 214.781,60 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | listopad 2023. | 120 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 38 | JN | Stručni nadzor nad izgradnjom prometnice u poduzetničkoj zoni zajedno s pripadajućom infrastrukturom | 71247000-1 | 5.500,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | studeni 2023. | 120 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 39 | JN | Nabava urbane opreme | 34928400-2 | 15.926,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | ožujak 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 40 | JN | Održavanje urbane opreme u gradu Požegi i prigradskim naseljima (nabava robe) | 34928400-2 | 14.864,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | lipanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 41 | JN | Nabava i ugradnja sprava za dječja igrališta | 37535200-9 | 15.926,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | ožujak 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 42 | JN | Usluga - održavanje dječjih igrališta u gradu Požegi i prigradskim naseljima | 50870000-4 | 21.236,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | lipanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 43 | JN | Izrada projektne dokumentacije za atletski stadion i popratne sadržaje | 71220000-6 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 44 | JN | Izgradnja mrtvačnice na pravoslavnom groblju u Staroj Lipi | 45215400-1 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | rujan 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 45 | JN | Izrada i ugradnja autobusnih stajališta od inox materijala | 44212321-5 | 10.616,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 46 | JN | Izrada izvedbenog projekta i projekta opremanja dječjeg vrtića u Mihaljevcima | 71220000-6 | 15.926,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | svibanj 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 47 | NMV | Radovi na izgradnji objekta Državnog arhiva - odjel u Požegi | 45213150-9 | 1.600.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | svibanj 2023. | 18 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 48 | NMV | Stručni nadzor nad radovima na izgradnji objekta Državnog arhiva - odjel u Požegi | 71247000-1 | 48.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | svibanj 2023. | 19 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 49 | JN | Projektantski nadzor nad radovima na izgradnji objekta Državnog arhiva - odjel u Požegi | 71248000-8 | 16.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | lipanj 2023. | 18 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 50 | JN | Izrada izvedbenog projekta i projekta opremanja dječjeg vrtića Pod gradom | 71220000-6 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 51 | NMV | Radovi na izgradnji objekta dječjeg vrtića Pod gradom | 45214100-1 | 2.000.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | DA | travanj 2023. | 14 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 52 | NMV | Stručni nadzor nad radovima na izgradnji objekta dječjeg vrtića Pod gradom | 71247000-1 | 60.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | DA | travanj 2023. | 15 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 53 | JN | Projektantski nadzor nad radovima na izgradnji objekta dječjeg vrtića Pod gradom | 71248000-8 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | svibanj 2023. | 14 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 54 | JN | Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju prometnice za pristup tržnici | 71242000-6 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | veljača 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 55 | NMV | Radovi na izgradnji prometnice za pristup tržnici | 45233252-0 | 270.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | DA | kolovoz 2023. | 180 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 56 | JN | Stručni nadzor na izgradnji prometnice za pristup tržnici | 71247000-1 | 8.100,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | rujan 2023. | 180 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 57 | JN | Projektantski nadzor na izgradnji prometnice za pristup tržnici | 71248000-8 | 2.700,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | rujan 2023. | 180 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 58 | JN | Radovi na adaptaciji objekta odmarališta u Baškoj | 45262700-8 | 51.400,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 59 | NMV | Radovi na sanaciji klizišta | 45233141-9 | 100.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 120 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 60 | JN | Stručni nadzor na radovima na sanaciji klizišta | 71247000-1 | 3.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | ožujak 2023. | 120 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 61 | NMV | Opremanje Gradskog muzeja Požega - Oprema postava Gradski muzej Požega u okviru projekta „Požeške bolte“ KK.06.1.1.13.0002 | 39150000-8 | 148.782,27 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | DA | siječanj 2023. | 120 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 62 | JN | Usluga provedbe prezentacijskih edukacija u okviru projekta "Požeške bolte" | 80522000-9 | 18.581,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | siječanj 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 63 | JN | Izrada izvedbenog projekta i projekta opremanja tribine na stadionu Slavonija | 71220000-6 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 60 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 64 | NMV | Radovi na izgradnji tribine na stadionu Slavonija | 45212200-8 | 1.330.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | DA | travanj 2023. | 14 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 65 | NMV | Stručni nadzor nad radovima na izgradnji tribine na stadionu Slavonija | 71247000-1 | 39.900,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | DA | travanj 2023. | 15 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 66 | JN | Projektantski nadzor nad radovima na izgradnji objekta dječjeg vrtića Pod gradom | 71248000-8 | 13.300,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | svibanj 2023. | 14 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 67 | NMV | Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva | 71242000-6 | 100.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 150 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 68 | JN | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada | 34928480-6 | 24.739,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | DA | siječanj 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 69 | NMV | Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole u naselju Babin Vir | 71242000-6 | 212.356,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | lipanj 2023. | 150 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 70 | NMV | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekta "Smart City Požega" | 71242000-6 | 82.819,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | kolovoz 2023. | 150 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 71 | JN | Dobava i ugradnja podizne platforme u Osnovnoj školi Dobriše Cesarića | 42416100-6 | 31.853,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 72 | JN | Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade u Ulici Matije Gupca 6 | 42416100-6 | 19.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 90 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 73 | JN | Premija osiguranja zaposlenih | 66512100-3 | 6.600,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Okvirni sporazum | NE | svibanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 74 | NMV | Usluga prijevoza učenika osnovnih škola s područja Grada Požege | 60130000-8 | 195.320,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | rujan 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 75 | JN | Najam mobilnog klizališta | 92330000-3 | 26.550,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | listopad 2023. | 45 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 76 | JN | Usluge restorana i usluge posluživanja hranom (akcija Bračni parovi sa 50 i više godina braka) | 55300000-3 | 6.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 30 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 77 | JN | Usluge restorana i usluge posluživanja hranom (akcija Nitko ne smije biti sam) | 55300000-3 | 6.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | studeni 2023. | 30 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 78 | JN | Uredski materijal | 30190000-7 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 79 | JN | Materijali i sredstva za čišćenje | 39830000-9 | 3.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 80 | JN | Motor, benzin i dizel gorivo | 09130000-9 | 3.500,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 81 | JN | Usluge telefona i tekefaksa | 64200000-8 | 5.500,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | srpanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 82 | JN | Usluge mobilne mreže | 64200000-8 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | srpanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 83 | JN | Usluge inerneta | 72400000-4 | 9.300,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | srpanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 84 | JN | Poštanske usluge | 64110000-0 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | rujan 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 85 | NMV | Računalne usluge - održavanje aplikativnog rješenja | 72267100-0 | 50.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 86 | JN | Usluge čišćenja poslovnih prostorija Grada Požege | 90910000-9 | 10.620,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | svibanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 87 | JN | Usluge čuvanja imovine i osoba | 79713000-5 | 17.260,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | 88 | JN | Računala i računalna oprema | 30230000-0 | 13.200,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 30 dana | 09.01.2023 |  |  |  | | 89 | JN | Usluga najma multifunkcijskih uređaja | 30121000-3 | 9.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | srpanj 2023. | 12 mjeseci | 09.01.2023 |  |  |  | | |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene plana: 09.01.2023 09:19** | | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum objave plana nabave: 09.01.2023 09:19** | | |  |