|  |
| --- |
| 12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE  TOČKA 4.b) DNEVNOG REDA  I Z V J E Š Ć E  O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU  PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Požege  IZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege  Svibanj 2022. |



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

 GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 361-01/22-01/2

URBROJ: 2177-1-01/01-22-4

Požega, 17. svibnja 2022.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

- dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 34. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.) (u nastavku teksta: Statut) i članka 59. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu te Prijedlog Zaključka u svezi navedenog Izvješća.

Pravni temelj za predmetno Izvješće je u odredbi članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH i 32/20.), te članka 39. Statuta.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

PRIVITAK:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege

2. Prijedlog Zaključka u svezi prihvaćanja Izvješća o realizaciji Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

3. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 361-01/22-01/2

URBROJ: 2177-1-01/01-22-2

Požega, 17. svibnja 2022.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst,137/15.- ispravak, 123/17, 98/19. i 144/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 34. i članka 120. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege broj: 2/21.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 17. svibnja 2022. godine, donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Gradonačelnik Grada Požege podnosi Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Požege

2. Pismohrani.

PRIJEDLOG



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 361-01/22-01/2

URBROJ: 2177-1-02/01-22-5

Požega, \_\_. svibnja 2022.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 39. stavka 1. podstavka 20. i članka 119. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 12. sjednici, održanoj, dana \_\_. svibnja 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Požege prihvaća Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

II.

Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

Matej Begić, dipl.ing.šum.

DOSTAVITI:

1. Gradonačelniku, ovdje
2. Upravnim tijelima Grada Požege
3. Pismohrani.



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

 GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 361-01/22-01/2

URBROJ: 2177-1-01/01-22-1

Požega, 17. svibnja 2021.

Na temelju članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH i 3/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 24. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21.), Gradonačelnik Grada Požege, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I.

Tijekom 2021. godine izvedeni su radovi na izgradnji:

* nerazvrstanih cesta
* javnih prometnih površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
* javnih parkirališta
* javne rasvjete
* uređenju javnih zelenih površina
* ulaganja u autobusna stajališta
* radovi na gradskim grobljima

1. **PLANIRANA SREDSTVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Vrsta prihoda | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 1. | Opći prihodi i primici | 703.620,00 | 696.120,00 | 508.978,66 |
| 2. | Komunalna naknada | 1.827.500,00 | 1.827.500,00 | 1.594.539,78 |
| 3. | Komunalni doprinos | 400.000,00 | 400.000,00 | 57.074,54 |
| 4. | Šumski doprinos | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 5. | Mjesni samodoprinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Vodni doprinos | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 7. | Koncesije | 427.800,00 | 427.800,00 | 99.164,65 |
| 7. | Prihod za posebne namjene - parkirališta | 150.000,00 | 150.000,00 | 34.083,60 |
| 8. | Prihod za posebne namjene – grobna naknada | 80.000,00 | 80.000,00 | 86.975,00 |
| 9. | Godišnja naknada za uporabu javnih cesta | 350.000,00 | 350.000,00 | 363.495,54 |
| 10. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 500.000,00 | 518.750,00 | 129.978,50 |
| 8. | Sredstva MRRFEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Sredstva Ministarstva kulture i medija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Sredstva Ministarstva poljoprivrede | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Koncesije - rezultat | 110.483,00 | 110.483,00 | 0,00 |
| 15. | Godišnja naknada za uporabu javnih cesta - rezultat | 295.039,00 | 295.039,00 | 0,00 |
| 16. | Prihod za posebne namjene - parkirališta, rezultat | 11.990,00 | 11.990,00 | 11.989,97 |
| 17. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, rezultat | 43.582,00 | 43.582,00 | 0,00 |
| 18. | Opći prihodi i primici - rezultat | 1.053.752,00 | 1.053.752,00 | 34.405,64 |
| 19. | Vodni doprinos - rezultat | 54.843,00 | 54.843,00 | 54.843,00 |
| 20. | Komunalni doprinos - rezultat | 41.674,00 | 41.674,00 | 41.674,00 |
| UKUPNO: | | **6.249.283,00** | **6.260.533,00** | **3.017.202,88** |

1. **PLANIRANI RADOVI:**
2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. NERAZVRSTANE CESTE** | | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II Rebalans/kn | Preraspodjela | Realizacija |
| 1.1. | **Ulica Tome Bakača Erdodya** | **995.300,00** | **1.036.800,00** | **914.535,78** |
| 1.1.1. | Izgradnja | 970.000,00 | 1.011.500,00 | 893.410,78 |
| 1.1.2. | Nadzor | 25.300,00 | 25.300,00 | 21.125,00 |
| 1.2. | **Ulica Zinke Kunc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | **Ulica Vilare** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | **Pakračka ulica** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | **Odvojak Industrijske ulice** | **600.000,00** | **600.000,00** | **586.883,84** |
| 1.5.1. | Izgradnja | 580.000,00 | 580.000,00 | 567.300,43 |
| 1.5.2. | Nadzor | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.583,41 |
|  |  |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 942.500,00 | 942.500,00 | 987.966,42 |
| 2. | koncesije | 427.800,00 | 427.800,00 | 99.164,65 |
| 3. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 45.000,00 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| 4. | godišnja naknada za uporabu javnih cesta | 180.000,00 | 180.000,00 | 327.788,56 |
| 5. | pomoći: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO:** | **1.595.300,00** | **1.636.800,00** | **1.501.419,63** |
| **1.6.** | **Ulica unutar poduzetničke zone zajedno s pripadajućom infrastrukturom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.1. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pomoći: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7.** | **Dodatna ulaganja – mostovi** | **260.000,00** | **260.000,00** | **132.350,00** |
| **1.7.1** | Izgradnja | 260.000,00 | 260.000,00 | 132.350,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.037,50 |
| 2. | opći prihodi i primici | 140.000,00 | 140.000,00 | 42.312,50 |
| **1.8.** | **Dodatna ulaganja – potporni zidovi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **1.8.1** | Izgradnja | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | | **1.905.300,00** | **1.946.800,00** | **1.633.769,63** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija |
| 2.1. | **Nogostup u Ulici Pavla Radića** | **145.000,00** |  | **0,00** |
| 2.1.1. | Projektiranje | 145.000,00 |  | 0,00 |
| 2.2. | **Nogostup u Zagrebačkoj ulici** | **100.000,00** |  | **0,00** |
| 2.2.1 | Projektiranje | 100.000,00 |  | 0,00 |
| 2.2.2. | Rekonstrukcija | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.3. | Nadzor | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3. | **Pješačka zona** | **110.000,00** |  | **0,00** |
| 2.3.1. | Projektiranje | 110.000,00 |  | 0,00 |
| 2.3.2. | Dodatni radovi uređenja | 110.000,00 |  | 0,00 |
| 2.4. | **Trg Sv.Terezije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **78.121,46** |
| 2.4.1. | Radovi | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.121,46 |
| 2.5. | **Pješačka staza Pod gradom** | **150.000,00** |  | **79.185,54** |
| 2.5.1. | Radovi | 150.000,00 |  | 79.185,54 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalni doprinos | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 205.000,00 | 194.750,00 | 43.478,56 |
| 3. | komunalna naknada | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.121,46 |
| 4. | godišnja naknada za uporabu javnih cesta | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.706,98 |
| UKUPNO: | | **605.000,00** | **594.750,00** | **157.307,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. JAVNA PARKIRALIŠTA** | | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 3.1. | **Parkiralište u Runjaninovoj ulici Požega** | **0,00** | **0,00** | **689,19** |
| 3.1.1. | Projektiranje - dovršetak | 0,00 | 0,00 | 689,19 |
| 3.2. | **Parkiralište u Švearovoj ulici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | **Parkiralište u Babinom viru** | **159.572,00** | **159.572,00** | **0,00** |
| 3.3.1. | Radovi | 159.572,00 | 159.572,00 | 0,00 |
| 3.4. | **Parkiralište u Zvonimirovoj ulici** | **46.000,00** | **46.000,00** | **45.384,38** |
| 3.4.1. | Radovi | 46.000,00 | 46.000,00 | 45.384,38 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |  |
| 1. | prihod za posebne namjene - parkirališta | 150.000,00 | 150.000,00 | 34.083,60 |
| 2. | prihod za posebne namjene - parkirališta, rezultat | 11.990,00 | 11.990,00 | 11.989,97 |
| 3. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine - rezultat | 43.582,00 | 43.582,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | | **205.572,00** | **205.572,00** | **46.073,57** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 4.1. | **Izrada i postavljanje autobusnih stajališta** | **100.000,00** | **100.000,00** | **15.000,00** |
| 4.1.1. | Radovi | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |
| 1. | komunalni doprinos | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 |
| UKUPNO: | | **100.000,00** | **100.000,00** | **15.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. JAVNA RASVJETA** | | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 5.1. | **Izgradnja javne rasvjete na šetnici uz Orljavu** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| 5.1.1. | Projektiranje | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | **Nužni radovi nakon dovršetka rekonstrukcije mreže od strane HEP-a i prilikom rekonstrukcije gradskih ulica** | **97.000,00** | **97.000,00** | **16.500,00** |
| 5.2.1. | Radovi | 97.000,00 | 97.000,00 | 16.500,00 |
| 5.3. | **Javna rasvjeta u Osječkoj ulici – most preko Orljave** | **43.000,00** | **43.000,00** | **42.074,13** |
| 5.3.1. | Radovi | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.074,13 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 |
| 2. | komunalni doprinos | 150.000,00 | 150.000,00 | 42.074,54 |
| UKUPNO: | | **170.000,00** | **170.000,00** | **58.574,13** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. GROBLJA** | | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 6.1. | **Radovi na gradskim grobljima** | **155.000,00** | **155.000,00** | **121.380,64** |
| 6.1.1. | Radovi po zahtjevu MO | 155.000,00 | 155.000,00 | 121.380,64 |
|  |  |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | Grobna naknada | 80.000,00 | 80.000,00 | 86.975,00 |
| 2. | Opći prihodi i primici -rezultat | 75.000,00 | 75.000,00 | 34.405,64 |
| UKUPNO: | | **155.000,00** | **155.000,00** | **121.380,64** |

1. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **NERAZVRSTANE CESTE** | | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 1.1. | **Vinogradska ulica u Mihaljevcima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Vinorodna ulica u Novom Selu** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 1.2.1. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Projekt | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.3. | **Ulica A.Starčevića** | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.375,00** |
| 1.3.1. | Rekonstrukcija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Projekt | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.375,00 |
| 1.4. | **Županijska ulica** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1. | Rekonstrukcija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | **Trg Sv.Trojstva** | **522.000,00** | **522.000,00** | **370.170,50** |
| 1.5.1 | Projektiranje ( Zelena urbana mobilnost ) | 372.000,00 | 372.000,00 | 370.170,50 |
| 1.5.2. | Radovi rekonstrukcije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | **Pakračka ulica** | **120.000,00** | **120.000,00** | 0,00 |
| 1.6.1. | Radovi | 118.500,00 | 118.500,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Nadzor | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.7. | **Ulica Franje Thauzya** | **615.000,00** | **602.500,00** | **0,00** |
| 1.7.1 | Izgradnja | 600.000,00 | 587.500,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | Nadzor | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.8. | **Ulica Eugena Kvaternika** | **210.000,00** | **210.000,00** | **197.449,18** |
| 1.8.1. | Rekonstrukcija | 210.000,00 | 210.000,00 | 197.449,18 |
| 1.9. | **Ulica dr.Franje Tuđmana** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.071,69** |
| 1.9.1. | Vodni doprinos | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.071,69 |
| 2.0. | **Ulica Dobriše Cesarića - produžetak** | **990.311,00** | **990.311,00** | **0,00** |
| 2.0.1. | Radovi | 990.311,00 | 990.311,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 413.620,00 | 413.620,00 | 370.170,50 |
| 2. | komunalna naknada | 222.000,00 | 222.000,00 | 128.378,52 |
| 3. | vodni doprinos | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 4. | šumski doprinos | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 5. | ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 250.000,00 | 237.500,00 | 0,00 |
| 7. | pomoći: Ministarstvo poljoprivrede | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | pomoći: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | vodni doprinos - rezultat | 54.843,00 | 54.843,00 | 54.843,00 |
| 10. | komunalni doprinos - rezultat | 41.674,00 | 41.674,00 | 41.674,00 |
| 11. | koncesije - rezultat | 110.483,00 | 110.483,00 | 0,00 |
| 12. | godišnja naknada za uporabu javnih cesta | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 13. | godišnja naknada za uporabu javnih cesta - rezultat | 295.039,00 | 295.039,00 | 0,00 |
| 14. | opći prihodi i primici- rezultat | 978.752,00 | 978.752,00 | 0,00 |
| 15. | komunalni doprinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** | **2.585.411,00** | **2.572.911,00** | **595.066,37** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. JAVNA RASVJETA** | | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 2.1. | **Energetski učinkovita javna rasvjeta** | **24.000,00** | **24.000,00** | **16.250,00** |
| 2.1.1. | Radovi rekonstrukcije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Intelektualne usluge pripreme projekta | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.250,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.250,00 |
| 2. | namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | **24.000,00** | **24.000,00** | **16.250,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans/kn | Preraspodjela | Realizacija/kn |
| 3.1. | **Opremanje dj. igrališta** | **330.000,00** | **330.000,00** | **277.285,88** |
| 3.1.1. | Nabava opreme | 100.000,00 | 100.000,00 | 55.853,25 |
| 3.1.2. | Popravci postojećih sadržaja | 230.000,00 | 230.000,00 | 221.432,63 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |
| 1. | Komunalna naknada | 330.000,00 | 330.000,00 | 277.285,88 |
| 3.2. | **Uređenje rekreacijskog centra** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** |
| 3.2.1. | Nastavak uređenja skate parka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Nužni radovi | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |
| 1. | Komunalna naknada | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 3.3. | **Nabava urbane opreme** | **150.000,00** | **142.500,00** | **96.495,66** |
| 3.3.1. | Nabava urbane galanterije za uređenje javnih površina | 150.000,00 | 142.500,00 | 96.495,66 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |
| 1. | Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 142.500,00 | 96.495,66 |
| 3.4. | **Uređenje Starog grada** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.4.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |
| 1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pomoći: Ministarstvo kulture i medija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | **499.000,00** | **491.500,00** | **373.781,54** |

1. **PLANIRANI IZNOS PO STAVKAMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 1.905.300,00 | 1.946.800,00 | 1.633.769,63 |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 605.000,00 | 594.750,00 | 157.307,00 |
| 3. | Javna parkirališta | 205.572,00 | 205.572,00 | 46.073,57 |
| 4. | Građevine i uređaji javne namjene | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 |
| 5. | Javna rasvjeta | 170.000,00 | 170.000,00 | 58.574,13 |
| 6. | Groblja | 155.000,00 | 155.000,00 | 121.380,64 |
| UKUPNO: | | **3.140.872,00** | **3.172.122,00** | **2.032.104,97** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 2.585.411,00 | 2.572.911,00 | 595.066,37 |
| 2. | Javna rasvjeta | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.250,00 |
| 3. | Javne zelene površine | 499.000,00 | 491.500,00 | 373.781,54 |
| UKUPNO: | | **3.108.411,00** | **3.088.411,00** | **985.097,91** |

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

uz Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH. i 32/20.) te sa Proračunom Grada Požege za 2021. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 13/20., 19/21. i 24/21.) i Programom rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje u 2021. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 13/20., 19/21. i 24/21.), predložen je i usvojen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu i njime su planirani radovi iz područja: izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete i groblja, te rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih zelenih površina.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća usvojene su II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Službene novine Grada Požege, 24/21.).

Sukladno članku 71. stavku 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH. i 32/20.), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave ovo Izvješće.

Iz priloženog Izvješća slijedi da je za pojedine radnje navedene u Programu u 2021. godini utrošeno ukupno **3.017.202,88** kuna odnosno po grupama radova, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE KN |
| izgradnja nerazvrstanih cesta | 1.633.769,63 |
| izgradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 157.307,00 |
| izgradnja parkirališta | 46.073,57 |
| građevine i uređaji javne namjene | 15.000,00 |
| javna rasvjeta | 58.574,13 |
| groblja | 121.380,64 |
| rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 595.066,37 |
| rekonstrukcija javne rasvjete | 16.250,00 |
| rekonstrukcija javnih zelenih površina | 373.781,54 |
| UKUPNO: | **3.017.202,88** |