|  |
| --- |
| 19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE  TOČKA 5.b) DNEVNOG REDA  PRIJEDLOG I. IZMJENA PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU POŽEGI  I PRIGRADSKIM NASELJIMA ZA 2023. GODINU  PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Požege  IZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege i/ili pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje  Travanj 2023. |



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 361-01/22-01/15

URBROJ: 2177-1-01/01-23-8

Požega, 20. ožujka 2023.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu

- dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22. - u nastavku teksta: Statut), te članka 59. stavka 1. i članka 61. stavka 1. i 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu.

Pravni temelj za donošenje Programa je, u odredbama članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18. - Odluka Ustavnog suda i 32/20.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17. 98/19. i 144/20.) te članka 39. stavka 1. podstavka 3. Statuta.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

U PRIVITKU:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege
2. Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
3. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu

Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22.)



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 361-01/22-01/15

URBROJ: 2177-1-01/01-23-6

Požega, 20. ožujka 2023.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48 stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 1. i članka 120. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 20. ožujka 2023. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I. Utvrđuje se I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu, u predloženom tekstu.

II. Prijedlog Programa iz točke I. ovoga Zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Požege

2. Pismohrani.

PRIJEDLOG

A red and blue flag

Description automatically generated with low confidence

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

A picture containing chain, metalware, key

Description automatically generatedGRAD POŽEGA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 361-01/22-01/15

URBROJ: 2177-1-02/01-23-5

Požega, \_\_. travnja 2023.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka Ustavnog suda i 32/20.) i članka 39. stavka 1. podstavka 3. i članka 119. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradsko vijeće Grada Požege na 19. sjednici, održanoj \_\_. travnja 2023. godine, donosi

I. I Z M J E N U P R O G R A M A

održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu

Članak 1.

Ovom I. izmjenom Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22.) (u nastavku teksta: Program).

Članak 2.

Članak 3. stavak 1. Programa mijenja se i glasi:

„Procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iznosi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Poslovi održavanja | Pozicija | Procjena troškova (EUR) | Procjena troškova I. Rebalans (EUR) |
| 1. | održavanje nerazvrstanih cesta | R0552-1  R0552-5  R0552-3  R0552-8  R0552-9  R0552-10  R1295  R0555 | 664.540,00 | 992.040,00 |
| 2. | održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 33.200,00 | 50.446,00 |
| 3. | održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | R0560  R0563 | 29.214,00 | 29.214,00 |
| 4. | održavanje javnih zelenih površina | R0560  R0557 | 219.908,00 | 219.908,00 |
| 5. | održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | U sklopu ostalih kategorija održavanja | | |
| 6. | održavanje groblja | Povjereno komunalnom poduzeću i mjesnim odborima | | |
| 7. | održavanje čistoće javnih površina | R0560  R0553 | 131.791,00 | 131.791,00 |
| 8. | ostale komunalne usluge - čišćenje deponija i građ. parcela, sanacija divljih odlagališta | R2649, R4339-1, R4340-1, R4339, R4340 | 59.726,00 | 58.226,00 |
| 9. | održavanje javne rasvjete | R0556  R1165  R1165-2 | 262.038,00 | 262.038,00 |
| 10. | dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija | R0559 | 49.107,00 | 49.107,00 |
|  | UKUPNO: |  | 1.449.524,00 | 1.792.770,00 |

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva za ostvarivanje Programa planiraju se iz slijedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Izvori prihoda | Procjena prihoda (EUR) | Procjena prihoda I. Rebalans (EUR) |
| 1. | komunalna naknada | 804.872,00 | 804.872,00 |
| 2. | opći prihodi i primici – rezultat iz prethodne godine | 292.936,00 | 292.936,00 |
| 3. | opći prihodi i primici | 31.854,00 | 30.354,00 |
| 4. | godišnja naknada za uporabu javnih cesta | 298.626,00 | 298.626,00 |
| 5. | pomoći | 21.236,00 | 21.236,00 |
| 6. | komunalna naknada – rezultat iz prethodne godine | 0,00 | 148.100,00 |
| 7. | koncesije - rezultat iz prethodne godine | 0,00 | 42.654,00 |
| 8. | pomoći - rezultat iz prethodne godine | 0,00 | 153.992,00 |
|  | UKUPNO: | 1.449.524,00 | 1.792.770,00 |

Članak 4.

Ovaj će se Program objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK:

Matej Begić, dip.ing.šum.

O b r a z l o ž e n j e

uz I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi

i prigradskim naseljima za 2023. godinu

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Izmjenom Programa rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje za 2023. godinu, te prijedlogom I. rebalansa Proračuna Grada Požege za 2023. godinu predložena je I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu i njome je obuhvaćen sljedeći popis radnji čije je obavljanje predviđeno predmetnim Programom:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. ostale komunalne usluge - čišćenje deponija i građevinskih parcela
9. održavanje javne rasvjete
10. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija.

Za realizaciju Programa planirano je utrošiti 1.792.770,00 eura iz slijedećih izvora: komunalna naknada, opći prihodi i primici - rezultat iz prethodne godine, opći prihodi i primici, godišnja naknada za uporabu javnih cesta, pomoći, komunalna naknada - rezultat iz prethodne godine, koncesije - rezultat iz prethodne godine, pomoći - rezultat iz prethodne godine.

***Službene novine Grada Požege, broj: 27/22.***

*Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran*

*R E P U B L I K A H R V A T S K A*

*POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA*

*Slika na kojoj se prikazuje lanac, okovi, ključ

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA*

*GRADSKO VIJEĆE*

*KLASA: 361-01/22-01/15*

*URBROJ: 2177-1-02/01-22-1*

*Požega, 16. prosinca 2022.*

*Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka Ustavnog suda i 32/20.) i članka 39. stavka 1. podstavka 3. i članka 119. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradsko vijeće Grada Požege na 16. sjednici, održanoj, 16. prosinca 2022. godine, donosi*

*P R O G R A M*

*održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu*

*Članak 1.*

*Ovim Programom u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima utvrđuje se:*

* *opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i*
* *iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.*

*Članak 2.*

*Ovaj Program obuhvaća:*

* 1. *održavanje nerazvrstanih cesta (skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima - redovito održavanje, kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa - izvanredno održavanje, a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta*
  2. *održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila (održavanje i popravci predmetnih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost)*
  3. *održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda)*
  4. *održavanje javnih zelenih površina (košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina)*
  5. *održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta)*
  6. *održavanje groblja (održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja).*
  7. *održavanje čistoće javnih površina (čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Požege).*
  8. *ostale komunalne usluge - čišćenje deponija i građ. parcela*
  9. *održavanje javne rasvjete (upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene i svečana prigodna rasvjeta).*
  10. *dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija - pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom podrazumijeva se provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca*

*Članak 3.*

1. *Procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iznosi:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Redni broj* | *Poslovi održavanja* | *Pozicija* | *Procjena troškova (EUR)* |
| *1.* | *održavanje nerazvrstanih cesta* | *R0552-1*  *R0552-5*  *R0552-3*  *R1295*  *R0555* | *664.540,00* |
| *2.* | *održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* | *33.200,00* |
| *3.* | *održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda* | *R0560*  *R0563* | *29.214,00* |
| *4.* | *održavanje javnih zelenih površina* | *R0560*  *R0557* | *219.908,00* |
| *5.* | *održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* | *U sklopu ostalih kategorija održavanja* | |
| *6.* | *održavanje groblja* | *Povjereno komunalnom poduzeću i mjesnim odborima* | |
| *7.* | *održavanje čistoće javnih površina* | *R0560*  *R0553* | *131.791,00* |
| *8.* | *ostale komunalne usluge - čišćenje deponija i građ. parcela, sanacija divljih odlagališta* | *R2649, R4339-1, R4340-1, R4339, R4340* | *59.726,00* |
| *9.* | *održavanje javne rasvjete* | *R0556*  *R1165*  *R1165-2* | *262.038,00* |
| *10.* | *dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija* | *R0559* | *49.107,00* |
|  | *UKUPNO:* |  | *1.449.524,00* |

* + 1. *Sastavni dio ovog Programa je tabelarni prikaz održavanja komunalne infrastrukture koji sadrži opis stavki održavanja komunalne infrastrukture i planirani trošak - procjenu pojedinih troškova po djelatnostima, te Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi.*
    2. *Tabelarni prikaz iz prethodnog stavka ovog članka nije predmet objave u Službenim novinama Grada Požege.*

*Članak 4.*

*Sredstva za ostvarivanje Programa planiraju se iz slijedećih izvora:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Redni broj* | *Izvori prihoda* | *Procjena prihoda (EUR)* |
| *1.* | *komunalna naknada* | *804.872,00* |
| *2.* | *opći prihodi i primici – rezultat iz prethodnih godina* | *292.936,00* |
| *3.* | *opći prihodi i primici* | *31.854,00* |
| *4.* | *godišnja naknada za uporabu javnih cesta* | *298.626,00* |
| *5.* | *pomoći* | *21.236,00* |
|  | *UKUPNO:* | *1.449.524,00* |

*Članak 5.*

*Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Grada Požege izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Grada Požege.*

*Članak 6.*

*Ovaj će se Program objaviti u Službenim novinama Grada Požege, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.*

*PREDSJEDNIK*

*Matej Begić, dipl.ing.šum., v.r.*

A red and blue flag

Description automatically generated with low confidence

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

A picture containing chain, metalware, key

Description automatically generatedGRAD POŽEGA

Upravni odjel za komunalne

djelatnosti i gospodarenje

KLASA: 361-01/22-01/15

URBROJ: 2177-1-07/01-23-7

Požega, --- ožujka 2023.

GRADONAČELNIKU GRADA POŽEGE

PREDMET: Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i

prigradskim naseljima za 2023.godinu, informacija

- dostavlja se

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Izmjenom Programa rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje za 2023. godinu, te prijedlogom I. rebalansa Proračuna Grada Požege za 2023. godinu predložena je I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu i njome je obuhvaćen slijedeći popis radnji čije je obavljanje predviđeno predmetnim Programom:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. ostale komunalne usluge - čišćenje deponija i građevinskih parcela
9. održavanje javne rasvjete
10. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija.

Za realizaciju Programa planirano je utrošiti 1.792.770,00 eura iz slijedećih izvora: komunalna naknada, opći prihodi i primici – rezultat iz prethodne godine, opći prihodi i primici, godišnja naknada za uporabu javnih cesta, pomoći, komunalna naknada – rezultat iz prethodne godine, koncesije - rezultat iz prethodne godine, pomoći - rezultat iz prethodne godine.

U privitku informacije dostavljamo prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Predlažemo da isti prihvatite i uputite Gradskom vijeću na usvajanje

PROČELNICA:

Andreja Menđel, mag.ing.aedif.

U PRIVITKU:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege
2. Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
3. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu

Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:27/22.).