|  |
| --- |
| 20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGETOČKA 3.a) DNEVNOG REDAI Z V J E Š Ć E O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU POŽEGI I PRIGRADSKIM NASELJIMA ZA 2022. GODINUPREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada PožegeIZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege i/ ili pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Svibanj 2023. |



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/23-03/12

URBROJ: 2177-1-01/01-23-4

Požega, 15. svibnja 2023.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu

- dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 34. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.) (u nastavku teksta: Statut) i članka 59. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18. i 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu, te Prijedlog Zaključka u svezi navedenog Izvješća.

Pravni temelj za predmetno Izvješće je u odredbi članka 74. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH i 32/20.), te članka 39. Statuta.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

PRIVITAK:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege
2. Prijedlog Zaključka u svezi prihvaćanja Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/23-03/12

URBROJ: 2177-1-01/01-23-2

Požega, 15. svibnja 2023.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst,, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 34. i članka 120. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 15. svibnja 2023. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Gradonačelnik Grada Požege podnosi Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Požege
2. Pismohrani.

PRIJEDLOG



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/23-03/12

URBROJ: 2177-1-02/01-23-5

Požega, \_\_. svibnja 2023.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.). ) i članka 39. stavka 1. podstavka 20. i članka 119. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 20. sjednici, održanoj, dana \_\_. svibnja 2023. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi

i prigradskim naseljima za 2022. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Požege prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu

II.

Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

Matej Begić, dipl.ing.šum.

DOSTAVITI:

1. Gradonačelniku, ovdje

2. Upravnim tijelima Grada Požege

3. Pismohrani.



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/23-03/12

URBROJ: 2177-1-01/01-23-1

Požega, 15. svibnja 2023.

Na temelju članka 74. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH i 32/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 24. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi

i prigradskim naseljima za 2022. godinu

Utvrđuje se da je u tijeku 2022. godine Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu, za djelatnosti iz članka 22. Zakona, izvršen kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Poslovi održavanja | Pozicija | II. rebalans (kn) | Preraspodjela (kn) | Realizacija (kn) |
| 1. | održavanje nerazvrstanih cesta | R0552-1R0552-5R0552-3R0552-2R0552-6R0552-7R1295R0555 | 5.000.218,00 | 5.000.218,00 | 3.901.295,41 |
| 2. | održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 200.000,00 | 200.000,00 | 185.800,00 |
| 3. | održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | R0560R0563 | 220.000,00 | 220.000,00 | 302.749,07 |
| 4. | održavanje javnih zelenih površina | R0560R0557 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.929.898,50 |
| 5. | održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | U sklopu ostalih kategorija održavanja | 0,00 |
| 6. | održavanje groblja | Povjereno komunalnom poduzeću i mjesnim odborima | 0,00 |
| 7. | održavanje čistoće javnih površina | R0560R0553 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 744.779,15 |
| 8. | ostale komunalne usluge - čišćenje deponija i građ. parcela | R2649 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.406,85 |
| 9. | održavanje javne rasvjete | R0556R0556-1R1165R1165-2 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.609.424,79 |
| 10. | dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija | R0559 | 420.000,00 | 420.000,00 | 373.603,32 |
|  | UKUPNO: |  | 15.090.218,00 | 15.090.218,00 | 13.063.957,09 |

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

uz Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH. i 32/20.) (u nastavku teksta: ZKG), te sa Proračunom Grada Požege za 2022. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 24/21., 11/22. i 21/22.) i Programom rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje u 2022. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 24/21., 11/22. i 21/22.), predložen je i usvojen Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu.

Popis radnji čije je obavljanje predviđeno predmetnim programom

a) održavanje nerazvrstanih cesta

b) održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

c) održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

d) održavanje javnih zelenih površina

e) održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

f) održavanje groblja

g) održavanje čistoće javnih površina

h) ostale komunalne usluge - čišćenje deponija i građ. parcela

i) održavanje javne rasvjete

j) dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

Na 15. sjednici Gradskog vijeća usvojene su II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu (Službene novine Grada Požege, 21/22.).

Sukladno članku 74. stavku 1. i 2. ZKG-a, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave ovo Izvješće.

Iz priloženog Izvješća slijedi da je za pojedine radnje navedene u Programu utrošeno kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE KN |
| a) održavanje nerazvrstanih cesta i  | 3.901.295,41 |
| b) održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 185.800,00 |
| c) održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 302.749,07 |
| d) održavanje javnih zelenih površina | 1.929.898,50 |
| e) održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 0,00 |
| f) održavanje groblja | 0,00 |
| g) održavanje čistoće javnih površina | 744.779,15 |
| h) ostale komunalne usluge - čišćenje deponija i građ. parcela  | 16.406,85 |
| i) održavanje javne rasvjete | 5.609.424,79 |
| j) dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija | 373.603,32 |
| UKUPNO: | 13.063.957,09 |

Ukupno je za realizaciju spomenutog Programa utrošeno 13.063.957,09kuna iz sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, sredstava namijenjenih održavanju županijskih cesta koje su Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine, broj: 44/12.) prešle u nadležnost velikih gradova (županijskih središta) i općih prihoda i primitaka.