|  |
| --- |
| 20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGETOČKA 3.b) DNEVNOG REDAI Z V J E Š Ć E O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINUPREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada PožegeIZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege i/ ili pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenjeSvibanj 2023. |



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/23-03/13

URBROJ: 2177-1-01/01-23-4

Požega, 15. svibnja 2023.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

- dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 34. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22. - u nastavku teksta: Statut) i članka 59. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te Prijedlog Zaključka u svezi navedenog Izvješća.

Pravni temelj za predmetno Izvješće je u odredbi članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH i 32/20.), te članka 39. Statuta.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

PRIVITAK:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege

2. Prijedlog Zaključka u svezi prihvaćanja Izvješća o realizaciji Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

3. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/23-03/13

URBROJ: 2177-1-01/01-23-2

Požega, 15. svibnja 2023.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst,137/15.- ispravak, 123/17, 98/19. i 144/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 34. i članka 120. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 15. svibnja 2023. godine, donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Gradonačelnik Grada Požege podnosi Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Požege

2. Pismohrani.

PRIJEDLOG



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 024-02/23-03/13

URBROJ: 2177-1-02/01-23-5

Požega, \_\_. svibnja 2023.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 39. stavka 1. podstavka 20. i članka 119. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 20. sjednici, održanoj, dana \_\_. svibnja 2023. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Požege prihvaća Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

II.

Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

 Matej Begić, dipl.ing.šum.

DOSTAVITI:

1. Gradonačelniku, ovdje
2. Upravnim tijelima Grada Požege
3. Pismohrani.



R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/23-03/13

URBROJ: 2177-1-01/01-23-1

Požega, 15. svibnja 2023.

Na temelju članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH i 3/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 24. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

I.

Tijekom 2022. godine izvedeni su radovi na izgradnji:

* nerazvrstanih cesta
* javnih prometnih površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
* javnih parkirališta
* javne rasvjete
* uređenju javnih zelenih površina
* ulaganja u autobusna stajališta
* radovi na gradskim grobljima
1. **PLANIRANA SREDSTVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Vrsta prihoda | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 1. | Općih prihoda i primitaka | 4.213.787,00 | 4.213.787,00 | 1.633.067,76 |
| 2. | Komunalne naknade | 2.800.282,00 | 2.800.282,00 | 1.505.259,83 |
| 3. | Komunalnog doprinosa | 440.000,00 | 440.000,00 | 104.895,51 |
| 4. | Šumskog doprinosa | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.993,72 |
| 5. | Vodnog doprinosa | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6. | Koncesije | 450.000,00 | 450.000,00 | 61.962,18 |
| 7. | Prihod za posebne namjene - parkirališta | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.125,00 |
| 8. | Prihod za posebne namjene – grobna naknada | 80.000,00 | 80.000,00 | 23.011,95 |
| 9. | godišnja naknada za uporabu javnih cesta | 350.000,00 | 350.000,00 | 2.112,50 |
| 10. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 11. | Sredstva MRRFEU | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 12. | Sredstva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 13. | Sredstva Ministarstva unutarnjih poslova  | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 14. | Šumskog doprinosa - rezultat | 131.635,00 | 131.635,00 | 131.634,70 |
| 15. | Vodnog doprinosa - rezultat | 36.933,00 | 36.933,00 | 36.932,84 |
| 16. | Koncesije – rezultat | 110.483,00 | 110.483,00 | 110.482,85 |
| 17. | godišnja naknada za uporabu javnih cesta -rezultat | 295.039,00 | 295.039,00 | 295.038,44 |
| 18. | Komunalne naknade - rezultat | 857.043,00 | 857.043,00 | 857.043,05 |
| 19. | Prihod za posebne namjene : parkirališta -rezultat | 55.916,00 | 55.916,00 | 55.916,00 |
| 20. | Namjenski primici od zaduživanja | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 21. | Donacije | 0,00 | 0,00 | 316.514,55 |
| UKUPNO: | **22.201.118,00** | **22.201.118,00** | **5.348.990,88** |

1. **PLANIRANI RADOVI:**
2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

|  |
| --- |
| **1. NERAZVRSTANE CESTE** |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| **1.1.** | **Izgradnja ulice Dobriše Cesarića - nastavak** | **1.380.000,00** | **1.380.000,00** |  **1.337.764,99** |
| 1.1.1. | Radovi | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.316.639,99 |
| 1.1.2. | Nadzor | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.125,00 |
| **1.2.** | **Ulica Zinke Kunc**  | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 1.2.1. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Ulica Vilare**  | **417.539,00** | **417.539,00** | 0,00 |
| 1.3.1. | Izgradnja | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Nadzor | 17.539,00 | 17.539,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Ulica Vučjak** | **200.000,00** | **200.000,00** | 0,00 |
| 1.4.1. | Projektiranje | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Ulica Sokolova** | **200.000,00** | **200.000,00** | 0,00 |
| 1.5.1. | Projektiranje | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 419.517,00 | 419.517,00 | 419.517,00 |
| 2. | komunalna naknada | 172.500,00 | 172.500,00 | 76.221,47 |
| 3. | koncesije | 450.000,00 | 450.000,00 | 61.962,18 |
| 4. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | godišnja naknada za uporabu javnih cesta | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.112,50 |
| 6. | pomoći: Ministarstvo unutarnjih poslova | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 8. | godišnja naknada za uporabu javnih cesta- rezultat | 295.039,00 | 295.039,00 | 295.038,44 |
| 9. | Koncesije - rezultat | 110.483,00 | 110.483,00 | 110.482,85 |
| 10. | donacije | 0,00 | 0,00 | 316.514,55 |
| 11. | Prihod za posebne namjene -rezultat |  |  | 55.916,00 |
|  | **UKUPNO:** | **2.197.539,00** | **2.197.539,00** | **1.337.764,99** |
| **1.6.** | **Ulica unutar poduzetničke zone zajedno s pripadajućom infrastrukturom** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 1.6.1. | Izgradnja  | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  | 0,00 |
| 1. | opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2. | Komunalna naknada | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3. | pomoći: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7.** | **Dodatna ulaganja – mostovi** | **1.520.000,00** | **1.520.000,00** | **1.371.236,22** |
| 1.7.1. | Izgradnja – most u Ulici Matije Gupca u Dervišagi | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.346.227,26 |
| 1.7.2. | Nadzor - most u Ulici Matije Gupca u Dervišagi | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.987,48 |
| 1.7.3. | Vodni doprinos - most u Ulici Matije Gupca u Dervišagi | 0,00 | 0,00 | 21,48 |
| 1.7.4. | Projektna dokumentacija – Pj. most - rekreacija | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici  | 446.270,00 | 446.270,00 | 249.005,75 |
| 2. | komunalna naknada | 96.687,00 | 96.687,00 | 145.187,42 |
| 3. | komunalna naknada-rezultat | 857.043,00 | 857.043,00 | 857.043,05 |
| 4. | pomoći | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **1.8.** | **Dodatna ulaganja – potporni zidovi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 1.8.1 | Izgradnja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | **3.917.539,00** | **3.917.539,00** | **2.709.001,21** |

|  |
| --- |
| **2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| **2.1.** | **Nogostup u Zagrebačkoj ulici** | **364.500,00** | **364.500,00** | **20.000,00** |
| 2.1.1 | Projektiranje | 32.000,00 | 32.000,00 | 20.000,00 |
| 2.1.2. | Rekonstrukcija  | 322.500,00 | 322.500,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Nadzor | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Pješačka zona** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 2.2.1. | Projektiranje | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Dodatni radovi uređenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.** | **Trg sv. Terezije** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** |
| 2.4.1. | Radovi  | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| **2.5.** | **Izgradnja šetnice po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave** | **33.000,00** | **33.000,00** | **32.715,00** |
| 2.5.1. | Radovi | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.715,00 |
| **2.6.** | **Spojna staza u Babinom Viru** | **70.500,00** | **70.500,00** | **84.895,51** |
| 2.6.1. | Radovi | 70.500,00 | 70.500,00 | 84.895,51 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalni doprinos | 390.000,00 | 390.000,00 | 104.895,51 |
| 2. | pomoći-Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | opći prihodi i primici | 428.000,00 | 428.000,00 | 32.715,00 |
| 5. | opći prihodi i primici - rezultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | **818.000,00** | **818.000,00** | **137.610,51** |

|  |
| --- |
| **3. JAVNA PARKIRALIŠTA** |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| **3.1.** | **Parkiralište u Švearovoj ulici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 3.1.1. | Projektiranje | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **3.2.** | **Parkiralište u Babinom Viru** | **221.500,00** | **221.500,00** | **0,00** |
| 3.2.1. | Uređenje javne površine | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Nadzor | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Projekt | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.125,00 |
| **3.3.** | **Parkiralište - rekreacija** | **314.416,00** | **314.416,00** | **0,00** |
| **3.3.1.** | Radovi | 314.416,00 | 314.416,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Izvor financiranja: |  |  |  |
| 1. | Prihod za posebne namjene : parkirališta | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.125,00 |
| 2. | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3. | Pomoći | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | **555.916,00** | **555.916,00** | **16.125,00** |

|  |
| --- |
| **4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans / kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| **4.1.** | Izrada i postavljanje autobusnih stajališta | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 4.1.1. | Radovi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |
| 1. |  komunalni doprinos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |

|  |
| --- |
| **5. JAVNA RASVJETA** |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans / kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| **5.1.** | **Izgradnja javne rasvjete na šetnici uz Orljavu** | **40.938,00** | **40.938,00** | **0,00** |
| 5.1.1. | Projektiranje | 40.938,00 | 40.938,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Izgradnja  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.** | **Nužni radovi nakon dovršetka rekonstrukcije mreže od strane HEP-a** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 5.2.1. | Radovi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **5.3.** | **Javna rasvjeta u Ulici Franje Thauzya** | **35.000,00** | **35.000,00** | **34.800,00** |
| 5.3.1. | Radovi | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.800,00 |
| **5.4.** | **Javna rasvjeta u Ulici Josipa Runjanina** | **142.625,00** | **142.625,00** | **141.249,90** |
| 5.4.1. | Radovi | 132.000,00 | 132.000,00 | 130.624,90 |
| 5.4.2. | Projektiranje | 10.625,00 | 10.625,00 | 10.625,00 |
| **5.5.** | **Javna rasvjeta u Ulici Ante Starčevića** | **284.750,00** | **284.750,00** | **282.503,75** |
| 5.5.1. | Radovi | 266.000,00 | 266.000,00 | 263.753,75 |
| 5.5.2. | Projektiranje | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| **5.6.** | **Izgradnja rasvjete uz stazu u Babinom Viru** | **25.000,00** | **25.000,00** | **28.600,00** |
| 5.6.1. | Radovi | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.600,00 |
| **5.7** | **Rasvjeta na mostu u Dervišagi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| 5.6.2. | Radovi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **5.8.** | **Rasvjeta u Odvojku Industrijske ulice prema Reciklažnom dvorištu** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| 5.8.1. | Radovi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **5.9.** | **Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta** | **9.800.000,00** | **9.800.000,00** | **0,00** |
| 5.9.1. | Zamjena rasvjetnih tijela u sustavu javne rasvjete zbog povećanja energetske učinkovitosti - radovi | 9.625.000,00 | 9.625.000,00 | 0,00 |
| 5.9.2. | Nadzor | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 6. | **Izgradnja javne rasvjete u odvojku Cvjetne ulice u Požegi** | 0,00 | 0,00 | **53.112,50** |
| 6.1. | Radovi | 0,00 | 0,00 | 53.112,50 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 1.419.313,00 | 1.419.313,00 | 540.266,15 |
| 2. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 3. | Namjenski primici od zaduživanja | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | **10.608.313,00** | **10.608.313,00** | **540.266,15** |

|  |
| --- |
| **6. GROBLJA** |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans / kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| **6.1.** | **Radovi na gradskim grobljima** | **100.000,00** | **100.000,00** | **23.011,95** |
| 6.1.1. | Radovi po zahtjevu MO | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.011,95 |
|  |  |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2. | grobna naknada | 80.000,00 | 80.000,00 | 23.011,95 |
| UKUPNO: | **100.000,00** | **100.000,00** | **23.011,95** |
|  |  |  |  |

1. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

|  |
| --- |
| 1. NERAZVRSTANE CESTE |
| Red. Broj | Komunalna infrastruktura | II. Rebalans / kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| **1.1.** | **Vinogradska ulica u Mihaljevcima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Vinorodna ulica u Novom Selu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Ulica A. Starčevića** | **1.146.500,00** | **1.146.500,00** | **1.079.938,25** |
| 1.3.1. | Rekonstrukcija | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.039.063,25 |
| 1.3.2. | Nadzor | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1.3.3. | Projekt | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.375,00 |
| **1.4.** | **Županijska ulica** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1. | Rekonstrukcija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Ulica Franje Thauzya** | **595.000,00** | **595.000,00** | **534.676,02** |
| 1.5.1. | Radovi | 580.000,00 | 580.000,00 | 520.630,13 |
| 1.5.2. | Nadzor | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.045,89 |
| **1.6.** | **Trg Sv. Trojstva** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** |
| 1.6.1. | Radovi rekonstrukcije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Projektiranje | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| **1.7.** | **Ulica dr. Franje Tuđmana** | **3.484.850,00** | **3.484.850,00** | **0,00** |
| 1.7.1. | Radovi | 3.354.850,00 | 3.354.850,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | Nadzor | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| **1.8.** | **Ulica Josipa Pavičića** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.8.1 | Projektiranje, vidljivost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | **Prometnica Drškovci** | **0,00** | **0,00** | **24.874,38** |
| 1.9.1. | Radovi | 0,00 | 0,00 | 24.874,38 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 2.465.000,00 | 2.465.000,00 | 823.905,00 |
| 2. | komunalna naknada | 582.782,00 | 582.782,00 | 568.022,29 |
| 3. | vodni doprinos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 4. | doprinos za šume | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.993,72 |
| 5. | pomoći: Ministarstvo poljoprivrede | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pomoći: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 7. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | godišnja naknada za uporabu javnih cesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | pomoći: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | vodni doprinos - rezultat | 36.933,00  | 36.933,00  | 36.932,84 |
| 11. | doprinos za šume - rezultat | 131.635,00 | 131.635,00 | 131.634,70 |
|  | UKUPNO: | **5.476.350,00** | **5.476.350,00** | **1.639.488,55** |

|  |
| --- |
| 2. JAVNE ZELENE POVRŠINE |
| Red. Broj | Komunalna infrastruktura |  | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 2.1. | **Opremanje dj. igrališta** |  | **340.000,00** | **340.000,00** | **175.562,50** |
| 2.1.1. | Nabava opreme |  | 150.000,00 | 150.000,00 | 115.837,50 |
| 2.1.2. | Popravci postojećih sadržaja |  | 190.000,00 | 190.000,00 | 59.725,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |  |
| 1. | Komunalna naknada |  | 340.000,00 | 340.000,00 | 175.562,50 |
| 2.2. | **Uređenje rekreacijskog centra** |  | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 2.2.1. | Dopuna sadržaja po zahtjevu korisnika |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |  |
| 1. | Komunalna naknada |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.3. | **Nabava urbane opreme** |  | **285.000,00** | **285.000,00** | **107.925,01** |
| 2.3.1. | Nabava urbane galanterije za uređenje javnih površina |  | 150.000,00 | 150.000,00 | 29.125,00 |
| 2.3.2. | Tekuće i investicijsko održavanje sadržaja |  | 135.000,00 | 135.000,00 | 78.800,01 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |  |
| 1. | Opći prihodi i primici |  | 285.000,00 | 285.000,00 | 107.925,01 |
| 2.4. | **Uređenje Starog grada** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4.1. | Izrada studije uređenja kompleksa |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |  |
| 1. | Opći prihodi i primici |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Spomenička renta |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pomoći: Ministarstvo kulture |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  | **675.000,00** | **675.000,00** | **283.487,51** |

1. **PLANIRANI IZNOS PO STAVKAMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 3.917.539,00 | 3.917.539,00 | **2.709.001,21** |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 818.000,00 | 818.000,00 | **137.610,51** |
| 3. | Javna parkirališta | 555.916,00 | 555.916,00 | **16.125,00** |
| 4. | Građevine i uređaji javne namjene | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5. | Javna rasvjeta | 10.608.313,00 | 10.608.313,00 | **540.266,15** |
| 6. | Groblja  | 100.000,00 | 100.000,00 | **23.011,95** |
| UKUPNO: | **16.049.768,00** | **16.049.768,00** | **3.426.014,82** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI | II. Rebalans/kn | Preraspodjela/kn | Realizacija/kn |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 5.476.350,00 | 5.476.350,00 | **1.639.488,55** |
| 2. | Javne zelene površine | 675.000,00 | 675.000,00 | **283.487,51** |
| UKUPNO: | **6.151.350,00** | **6.151.350,00** | **1.922.976,06** |

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

uz Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2022. godinu

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH. i 32/20.) te sa Proračunom Grada Požege za 2022. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 24/21., 11/22. i 21/22.) i Programom rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje u 2022. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 24/21., 11/22. i 21/22.), predložen je i usvojen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i njime su planirani radovi iz područja: izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete i groblja, te rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih zelenih površina.

Na 15. sjednici Gradskog vijeća usvojene su II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (Službene novine Grada Požege, 24/21. 11/22. i 21/22.).

Sukladno članku 71. stavku 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH. i 32/20.), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave ovo Izvješće.

 Iz priloženog Izvješća slijedi da je za pojedine radnje navedene u Programu u 2022. godini utrošeno ukupno **5.348.990,88** kuna odnosno po grupama radova, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE KN |
| izgradnja nerazvrstanih cesta | 2.709.001,21 |
| izgradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 137.610,51 |
| izgradnja parkirališta | 16.125,00 |
| građevine i uređaji javne namjene | 0,00 |
| javna rasvjeta | 540.266,15 |
| groblja | 23.011,95 |
| rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 1.639.488,55 |
| rekonstrukcija javnih zelenih površina | 283.487,51 |
| UKUPNO: | **5.348.990,88** |