|  |
| --- |
| 28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE  TOČKA 4.a) DNEVNOG REDA  I Z V J E Š Ć E  O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU  PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Požege  IZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege i / ili službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje  Svibanj 2024. |

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*lsu\*cvA\*xBj\*tCi\*llc\*tAr\*uEw\*nqE\*pBk\*- +\*yqw\*Djv\*tnm\*slm\*ugc\*dzi\*lro\*wst\*Aro\*jus\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*tjl\*tyn\*jgg\*Dhw\*hxz\*zfE\*- +\*ftw\*Cas\*CAo\*Eck\*DDn\*fDA\*vtm\*Ecc\*fls\*Cck\*onA\*- +\*ftA\*wmc\*lBt\*jaz\*Fyg\*mbn\*xqB\*zio\*mjg\*tAt\*uws\*- +\*xjq\*yfm\*gls\*Dwh\*khj\*Frs\*aAr\*Axa\*gBi\*rse\*uzq\*- |

****

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 361-01/24-02/2

URBROJ: 2177-1-01/01-24-4

Požega, 7. svibnja 2024.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

- dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 34. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22. - u nastavku teksta: Statut) i članka 59. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu te Prijedlog Zaključka u svezi navedenog Izvješća.

Pravni temelj za predmetno Izvješće je u odredbi članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH i 32/20.), te članka 39. Statuta.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

PRIVITAK:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege

2. Prijedlog Zaključka u svezi prihvaćanja Izvješća o realizaciji Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

3. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*lsu\*cvA\*xBj\*tCi\*llc\*tAr\*uEw\*nqE\*pBk\*- +\*yqw\*Djv\*tnm\*slm\*ugc\*dzi\*lro\*wst\*kfm\*jus\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*Dwu\*Bxq\*raj\*rpk\*rpk\*zfE\*- +\*ftw\*nag\*iwk\*AlB\*kni\*xsf\*Ctk\*rrn\*vdk\*cCB\*onA\*- +\*ftA\*wng\*any\*zhD\*yuk\*jfs\*yeg\*ugB\*Dtj\*zid\*uws\*- +\*xjq\*agj\*lwq\*Dms\*gds\*jcc\*Dtn\*jAo\*bai\*iEa\*uzq\*- |

****

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 361-01/24-02/2

URBROJ: 2177-1-01/01-24-2

Požega, 7. svibnja 2024.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst,137/15.- ispravak, 123/17, 98/19. i 144/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 34. i članka 120. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 7. svibnja 2024. godine, donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Gradonačelnik Grada Požege podnosi Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Požege

2. Pismohrani.

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*lsu\*cvA\*xBj\*tCi\*llc\*tAr\*uEw\*nqE\*pBk\*- +\*yqw\*Djv\*tnm\*slm\*ugc\*dzi\*lro\*wst\*kfv\*jus\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*mbx\*lcz\*bBr\*szp\*okz\*zfE\*- +\*ftw\*pvs\*xow\*ngg\*Aqs\*stg\*xFw\*pAs\*txo\*uFs\*onA\*- +\*ftA\*wgu\*wEv\*rjm\*FwC\*uBo\*bbx\*qyE\*Czr\*ycq\*uws\*- +\*xjq\*yrn\*Axa\*bCs\*jib\*Awq\*Dkq\*bFk\*tjl\*Aif\*uzq\*- |

PRIJEDLOG

Slika na kojoj se prikazuje simbol, crveno, zastava

Opis je automatski generiran

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje emblem, grb, simbol, krug

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 361-01/24-02/2

URBROJ: 2177-1-02/01-24-5

Požega, \_\_. svibnja 2024.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 39. stavka 1. podstavka 20. i članka 119. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 28. sjednici, održanoj, dana \_\_. svibnja 2024. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Požege prihvaća Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

II.

Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

Matej Begić, dipl.ing.šum.

DOSTAVITI:

1. Gradonačelniku, ovdje
2. Upravnim tijelima Grada Požege
3. Pismohrani.

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*lsu\*cvA\*xBj\*tCi\*llc\*tAr\*uEw\*nqE\*pBk\*- +\*yqw\*Djv\*tnm\*slm\*ugc\*dzi\*lro\*wst\*sFv\*jus\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*lwn\*iBD\*wdx\*zdv\*bqs\*zfE\*- +\*ftw\*urA\*swo\*xxB\*CAo\*AlC\*myz\*dsw\*gsk\*lCD\*onA\*- +\*ftA\*bjt\*xku\*wfr\*yuc\*xga\*abu\*hyc\*Djl\*wEl\*uws\*- +\*xjq\*DEi\*mzl\*ujm\*suz\*Dlr\*rqi\*frw\*Dni\*gci\*uzq\*- |

****

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 361-01/24-02/2

URBROJ: 2177-1-01/01-24-1

Požega, 7. svibnja 2024.

Na temelju članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH i 3/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 24. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I.

Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi na izgradnji:

* nerazvrstanih cesta
* javnih prometnih površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
* javnih parkirališta
* javne rasvjete
* uređenju javnih zelenih površina
* ulaganja u autobusna stajališta
* radovi na gradskim grobljima.

1. **PLANIRANA SREDSTVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Vrsta prihoda | III. Rebalans (EUR) | Preraspodjela (EUR) | Realizacija (EUR) |
| 1. | Opći prihodi i primici | 206.805,00 | 206.805,00 | 59.703,92 |
| 2. | Komunalna naknada | 295.683,00 | 295.683,00 | 168.554,18 |
| 3. | Komunalni doprinos | 160.240,00 | 160.240,00 | 36.772,26 |
| 4. | Šumski doprinos | 42.000,00 | 42.000,00 | 26.245,37 |
| 5. | Vodni doprinos | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 6. | Koncesije | 38.200,00 | 38.200,00 | 44.445,03 |
| 7. | Prihod za posebne namjene - parkirališta | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 8. | Prihod za posebne namjene – grobna naknada | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 9. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 141.143,00 | 141.143,00 | 0,00 |
| 10. | Opći prihodi i primici - rezultat | 468.046,00 | 469.076,00 | 469.075,45 |
| 11. | Komunalna naknada - rezultat | 178.100,00 | 178.100,00 | 132.596,85 |
| 12. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - rezultat | 86.702,00 | 86.702,00 | 86.701,33 |
| 13. | Komunalni doprinos – rezultat | 95.087,00 | 95.087,00 | 3.250,00 |
| 14. | Prihod za posebne namjene: parkirališta – rezultat | 4.496,00 | 4.496,00 | 4.496,04 |
| 15. | Grobna naknada – rezultat | 17.919,00 | 17.919,00 | 2.475,00 |
| 16. | Vodni doprinos – rezultat | 4.077,00 | 4.077,00 | 4.076,96 |
| 17. | Šumski doprinos – rezultat | 19.277,00 | 19.277,00 | 19.277,22 |
| 18. | Namjenski primici od zaduživanja | 1.061.790,00 | 1.061.790,00 | 1.061.782,47 |
|  | **UKUPNO:** | **2.852.665,00** | **2.853.695,00** | **2.119.452,08** |
|  | POMOĆI: |  |  |  |
| 1. | Godišnja naknada za uporabu javnih cesta | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2. | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 4. | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Donacije | 50.900,00 | 50.900,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** | **345.900,00** | **345.900,00** | **265.000,00** |
| UKUPNO: | | **3.198.565,00** | **3.199.595,00** | **2.384.452,08** |

1. **PLANIRANI RADOVI:**
2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

|  |
| --- |
| **1. NERAZVRSTANE CESTE** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | III. Rebalans  (EUR) | Preraspodjela  (EUR) | Realizacija  (EUR) |
| **1.1.** | **Vinogradska ulica u Mihaljevcima** | **104.250,00** | **104.250,00** | **1.243,75** |
| 1.1.1 | Izgradnja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Nadzor | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Projektiranje | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.243,75 |
| **1.2.** | **Ulica Zinke Kunc** | **41.425,00** | **41.425,00** | **0,00** |
| 1.2.1. | Izgradnja | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Nadzor | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Ulica Vilare** | **97.800,00** | **97.800,00** | **86.097,26** |
| 1.3.1. | Izgradnja | 95.600,00 | 95.600,00 | 83.909,76 |
| 1.3.2. | Nadzor | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.437,50 |
| 1.3.3 | Projektiranje | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **Ulica Sv. Vinka Paulskog** | **2.875,00** | **2.875,00** | **2.875,00** |
| 1.4.1. | Projektiranje | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 |
| 1.4.2. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Vinorodna ulica u Novom Selu** | **194.375,00** | **194.374,00** | **3.250,00** |
| 1.5.1. | Izgradnja | 188.000,00 | 187.999,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Nadzor | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Projektiranje | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
|  |  |  |  |  |
| 1.6. | **Prometnica za pristup tržnici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 4.537,00 | 4.537,00 | 0,00 |
| 2. | komunalna naknada | 86.169,00 | 86.169,00 | 1.993,75 |
| 3. | komunalni doprinos | 93.990,00 | 93.990,00 | 0,00 |
| 4. | koncesije | 38.200,00 | 38.200,00 | 44.445,03 |
| 5. | komunalna naknada - rezultat | 51.050,00 | 51.049,00 | 0,00 |
| 6. | pomoći | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 36.313,00 | 36.313,00 | 0,00 |
| 8. | komunalni doprinos - rezultat | 69.566,00 | 69.566,00 | 3.250,00 |
| 9. | donacije | 50.900,00 | 50.900,00 | 0,00 |
| 10. | doprinos za šume-rezultat | 0,00 | 0,00 | 13.454,90 |
| 11. | doprinos za šume | 0,00 | 0,00 | 26.245,37 |
| 12. | vodni doprinos- rezultat | 0,00 | 0,00 | 4.076,96 |
|  | **UKUPNO:** | **440.725,00** | **440.724,00** | **93.466,01** |
| **1.7.** | **Ulica unutar poduzetničke zone zajedno s pripadajućom infrastrukturom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.7.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Komunalna naknada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pomoći: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.8.** | **Dodatna ulaganja – mostovi** | **13.272,00** | **13.272,00** | **11.466,21** |
| 1.8.1. | Projektna dokumentacija : pješački most - rekreacija | 6.610,00 | 6.610,00 | 6.602,96 |
| 1.8.2. | Sanacija : pješački most u Orljavskoj ulici | 1.762,00 | 1.762,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | Most u Dervišagi | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.863,25 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 13.272,00 | 13.272,00 | 11.466,21 |
| **1.9.** | **Dodatna ulaganja – potporni zidovi** | **13.272,00** | **13.272,00** | **0,00** |
| 1.9.1 | Izgradnja | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | | **467.269,00** | **467.268,00** | **104.932,22** |

|  |
| --- |
| **2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | III. Rebalans (EUR) | Preraspodjela  (EUR) | Realizacija  (EUR) |
| **2.1.** | **Nogostup u Zagrebačkoj ulici** | **144.523,00** | **144.523,00** | **1.484,84** |
| 2.1.1 | Rekonstrukcija | 136.223,00 | 136.223,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Nadzor | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Projektiranje | 4.250,00 | 4.250,00 | 1.484,84 |
| **2.2.** | **Pješačka zona** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 2.2.1. | Projektiranje | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **2.3.** | **Pristupna staza prema šetnici uz Veličanku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.3.1. | Uređenje javne površine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.** | **Pristup O.Š.J. Kempfa** | **7.920,00** | **7.920,00** | **7.916,88** |
| 2.4.1. | Radovi | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.916,88 |
|  |  |  |  |  |
| **2.5.** | **Izgradnja biciklističkih staza na području grada Požege** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.5.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalni doprinos | 49.175,00 | 49.175,00 | 9.401,72 |
| 2. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 102.747,00 | 102.747,00 | 0,00 |
| 3. | komunalni doprinos - rezultat | 25.521,00 | 25.521,00 | 0,00 |
| 4. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | | **177.443,00** | **177.443,00** | **9.401,72** |

|  |
| --- |
| **3. JAVNA PARKIRALIŠTA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | III. Rebalans (EUR) | Preraspodjela  (EUR) | Realizacija (EUR) |
| **3.1.** | **Parkiralište u Švearovoj ulici** | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00** |
| 3.1.1. | Projektiranje | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Radovi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Nadzor | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| **3.2.** | **Parkiralište u Babinom viru** | **56.400,00** | **56.400,00** | **55.998,61** |
| 3.2.1. | Uređenje javne površine | 55.300,00 | 55.300,00 | 54.898,61 |
| 3.2.2. | Nadzor | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.2.3. | Projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.** | **Parkiralište u Ulici Tome Erdodya Bakača u Požegi** | **5.296,00** | **5.296,00** | **0,00** |
| 3.3.1. | Projektiranje | 5.296,00 | 5.296,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |  |
| 1. | Prihod za posebne namjene : parkirališta | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 2. | Prihod za posebne namjene: komunalna naknada - rezultat | 65.000,00 | 65.000,00 | 45.680,25 |
| 3. | Prihod za posebne namjene: parkirališta - rezultat | 4.496,00 | 4.496,00 | 4.496,04 |
| 4. | Prihod za posebne namjene: doprinos za šume - rezultat | 0,00 | 0,00 | 5.822,32 |
| UKUPNO: | | **82.696,00** | **82.696,00** | **55.998,61** |

|  |
| --- |
| **4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | III. Rebalans (EUR) | Preraspodjela  (EUR) | Realizacija (EUR) |
| 4.1. | Izrada i postavljanje autobusnih stajališta | **17.075,00** | **17.075,00** | **17.075,00** |
| 4.1.1. | Radovi | 17.075,00 | 17.075,00 | 17.075,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |
| 1. | komunalni doprinos | 17.075,00 | 17.075,00 | 17.075,00 |
| UKUPNO: | | **17.075,00** | **17.075,00** | **17.075,00** |

|  |
| --- |
| **5. JAVNA RASVJETA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | III. Rebalans (EUR) | Preraspodjela  (EUR) | Realizacija  (EUR) |
| **5.1.** | **Rasvjeta u Ulici Stjepana Radića u Vidovcima** | **67.100,00** | **67.100,00** | **67.030,31** |
| 5.1.1 | Radovi | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.156,25 |
| 5.1.2 | Nadzor | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.874,06 |
| **5.2.** | **Javna rasvjeta na dijelu gradske prometnice u Ulici bana Josipa Jelačića, od Zrinske ulice do Ulice kralja Zvonimira u Požegi** | **11.300,00** | **11.300,00** | **11.275,00** |
| 5.2.1 | Radovi | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.275,00 |
| 5.2.2 | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3.** | **Javna rasvjeta na pristupnoj stazi prema šetnici uz Veličanku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.3.1 | Radovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.4.** | **Izgradnja rasvjete u odvojku Industrijske ulice** | **19.700,00** | **19.700,00** | **19.699,44** |
| 5.4.1 | Radovi | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.699,44 |
| **5.5.** | **Rasvjeta u Ulici Sv.Duha** | **7.650,00** | **7.650,00** | **7.648,75** |
| 5.5.1 | Radovi | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.648,75 |
| **5.6.** | **Rasvjeta mosta u Dervišagi** | **13.020,00** | **13.020,00** | **13.013,70** |
| 5.6.1 | Radovi | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.013,70 |
| **5.7.** | **Nužni radovi nakon dovršetka rekonstrukcije mreže od strane HEP-a** | **6.264,00** | **6.264,00** | **0,00** |
| 5.7.1 | Radovi | 6.264,00 | 6.264,00 | 0,00 |
| **5.8.** | **Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta** | **1.210.542,00** | **1.210.543,00** | **1.210.534,40** |
| 5.8.1 | Zamjena rasvjetnih tijela u sustavu javne rasvjete zbog povećanja energetske učinkovitosti - radovi | 1.187.392,00 | 1.187.393,00 | 1.187.390,86 |
| 5.8.2 | Nadzor | 23.150,00 | 23.150,00 | 23.143,54 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 125.034,00 | 125.034,00 | 118.667,20 |
| 2. | komunalna naknada - rezultat | 62.050,00 | 62.051,00 | 62.050,60 |
| 3. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine - rezultat | 86.702,00 | 86.702,00 | 86.701,33 |
| 5. | Namjenski primici od zaduživanja | 1.061.790,00 | 1.061.790,00 | 1.061.782,47 |
| UKUPNO: | | **1.335.576,00** | **1.335.577,00** | **1.329.201,60** |

|  |
| --- |
| **6. GROBLJA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | III. Rebalans (EUR) | Preraspodjela  (EUR) | Realizacija  (EUR) |
| 6. | **Radovi na gradskim grobljima** | **32.569,00** | **32.569,00** | **2.475,00** |
| 6.1. | Radovi po zahtjevu MO | 32.569,00 | 32.569,00 | 2.475,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 2. | grobna naknada | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3. | grobna naknada - rezultat | 17.919,00 | 17.919,00 | 2.475,00 |
|  | UKUPNO: | **32.569,00** | **32.569,00** | **2.475,00** |

1. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

|  |
| --- |
| 1. NERAZVRSTANE CESTE |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Broj | Komunalna infrastruktura | III. Rebalans (EUR) | Preraspodjela  (EUR) | Realizacija  (EUR) |
| **1.1.** | **Ulica Ljudevita Gaja** | **62.383,00** | **62.383,00** | **0,00** |
| 1.1.1. | Projektiranje | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Radovi | 60.078,00 | 60.078,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Nadzor | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Županijska ulica** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1. | Doprojektiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Trg Sv. Trojstva** | **135.000,00** | **135.000,00** | **23.892,75** |
| 1.3.1. | Projektiranje | 135.000,00 | 135.000,00 | 23.892,75 |
| **1.4.** | **Ulica dr. Franje Tuđmana** | **710.426,00** | **711.456,00** | **710.425,45** |
| 1.4.1. | Radovi | 701.600,00 | 703.656,00 | 701.599,35 |
| 1.4.2. | Nadzor | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.795,81 |
| 1.4.3. | Naknada za priključenje | 0,00 | 0,00 | 1.030,29 |
| **1.5.** | **Ulica Josipa Pavičića** | **3.901,00** | **3.901,00** | **0,00** |
| 1.5.1. | Projektiranje | 3.901,00 | 3.901,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Radovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.** | **Spojna cesta Vranduk – Komušina, Ćosine Laze, Vasine Laze** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7.** | **Ulica kralja Zvonimira** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.7.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.8.** | **Ulica Ivana Messnera** | **35.200,00** | **35.200,00** | **35.161,54** |
| 1.8.1. | Radovi | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.161,54 |
| **1.9.** | **Sokolova ulica , Ulica Matice Hrvatske** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 1.9.1. | Projektiranje | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 156.030,00 | 156.030,00 | 23.892,75 |
| 2. | komunalna naknada | 6.147,00 | 6.147,00 | 0,00 |
| 3. | vodni doprinos | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 4. | doprinos za šume | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 5. | vodni doprinos - rezultat | 4.077,00 | 4.077,00 | 0,00 |
| 6. | doprinos za šume - rezultat | 19.277,00 | 19.277,00 | 0,00 |
| 7. | pomoći | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8. | donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.083,00 | 2.083,00 | 0,00 |
| 10. | Pomoći: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 11. | opći prihodi i primici - rezultat | 444.396,00 | 445.426,00 | 445.425,45 |
| 12. | Komunalni doprinos | 0,00 | 0,00 | 10.295,54 |
| 13. | Komunalna naknada - rezultat | 0,00 | 0,00 | 24.866,00 |
|  | UKUPNO: | **966.910,00** | **967.940,00** | **769.479,74** |

|  |
| --- |
| 2. JAVNE ZELENE POVRŠINE |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | III. Rebalans (EUR) | Preraspodjela  (EUR) | Realizacija  (EUR) |
| 2.1. | **Opremanje dj. igrališta** | **45.153,00** | **45.153,00** | **36.427,02** |
| 2.1.1. | Nabava opreme | 14.908,00 | 14.908,00 | 14.025,00 |
| 2.1.2. | Održavanje | 30.245,00 | 30.245,00 | 22.402,02 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |
| 1. | Komunalna naknada | 45.153,00 | 45.153,00 | 36.427,02 |
| 2.2. | **Uređenje rekreacijskog centra** | **6.636,00** | **6.636,00** | **0,00** |
| 2.2.1. | Dopuna sadržaja po zahtjevu korisnika | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |
| 1. | Komunalna naknada | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |
| 2.3. | **Nabava urbane opreme** | **67.238,00** | **67.238,00** | **59.461,17** |
| 2.3.1. | Nabava urbane galanterije za uređenje javnih površina | 43.558,00 | 43.558,00 | 37.636,42 |
| 2.3.2. | Popravak postojećih sadržaja | 23.680,00 | 23.680,00 | 21.824,75 |
|  | Izvor financiranja |  |  |  |
| 1. | Opći prihodi i primici | 43.588,00 | 43.588,00 | 35.811,17 |
| 2. | Opći prihodi i primici - rezultat | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.650,00 |
|  | UKUPNO: | **119.027,00** | **119.027,00** | **95.888,19** |

1. **PLANIRANI IZNOS PO STAVKAMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | III. Rebalans (EUR) | Preraspodjela  (EUR) | Realizacija  (EUR) |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 467.269,00 | 467.269,00 | 104.932,22 |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 177.443,00 | 177.443,00 | 9.401,72 |
| 3. | Javna parkirališta | 82.696,00 | 82.696,00 | 55.998,61 |
| 4. | Građevine i uređaji javne namjene | 17.075,00 | **1.519.155,43** | 17.075,00 |
| 5. | Javna rasvjeta | 1.335.576,00 | **865.367,93** | 1.329.201,60 |
| 6. | Groblja | 32.569,00 | 2.384.523,36 | 2.475,00 |
| UKUPNO: | | **2.112.628,00** | **2.359.586,08** | **1.519.084,15** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI | III. Rebalans (EUR) | Preraspodjela  (EUR) | Realizacija  (EUR) |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 966.910,00 | **1.519.155,43** | 769.479,74 |
| 2. | Javne zelene površine | 119.027,00 | **865.367,93** | 95.888,19 |
| UKUPNO: | | **1.085.937,00** | **2.384.523,36** | **865.367,93** |

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

uz Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2023. godinu

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH. i 32/20.) i Proračunom Grada Požege za 2023. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22., 5/23., 13/23. i 20/23.) i Programom rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje u 2023. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22., 5/23., 13/23. i 20/23.), predložen je i usvojen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu i njime su planirani radovi iz područja: izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete i groblja, te rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih zelenih površina.

Na 24. sjednici Gradskog vijeća usvojene su III. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Službene novine Grada Požege, 24/21. 11/22. i 21/22. i 20/23.).

Sukladno članku 71. stavku 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH. i 32/20.), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave ovo Izvješće.

Iz priloženog Izvješća slijedi da je za pojedine radnje navedene u Programu u 2023. godini utrošeno ukupno **2.384.452,08** kuna odnosno po grupama radova, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE KN |
| izgradnja nerazvrstanih cesta | 104.932,22 |
| izgradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 9.401,72 |
| izgradnja parkirališta | 55.998,61 |
| građevine i uređaji javne namjene | 17.075,00 |
| javna rasvjeta | 1.329.201,60 |
| groblja | 2.475,00 |
| rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 769.479,74 |
| rekonstrukcija javnih zelenih površina | 95.888,19 |
| UKUPNO: | **2.384.452,08** |

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*lsu\*cvA\*xBj\*tCi\*llc\*tAr\*uEw\*nqE\*pBk\*- +\*yqw\*Djv\*tnm\*slm\*ugc\*dzi\*lro\*wst\*kfl\*jus\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*yno\*aci\*Dcw\*yrn\*ikg\*zfE\*- +\*ftw\*eAk\*dsw\*oiy\*BDD\*tBb\*lAn\*xta\*cdA\*BBE\*onA\*- +\*ftA\*klu\*wco\*ymg\*FyD\*xvo\*lrl\*ttx\*oiE\*snq\*uws\*- +\*xjq\*ggy\*vuw\*akw\*djA\*lEz\*vdy\*gEw\*iij\*rlD\*uzq\*- |

****

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Upravni odjel za komunalne

djelatnosti i gospodarenje

KLASA: 361-01/24-02/2

URBROJ: 2177-1-07/01-24-3

Požega, 7. svibnja 2024.

GRADONAČELNIKU GRADA POŽEGE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

- dostavlja se

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH. i 32/20.) te sa Proračunom Grada Požege za 2023. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22., 5/23., 13/23. i 20/23.) i Programom rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje u 2023. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22., 5/23., 13/23. i 20/23.), predložen je i usvojen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu i njime su planirani radovi iz područja: izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete i groblja, te rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih zelenih površina.

Na 24. sjednici Gradskog vijeća usvojene su III. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Službene novine Grada Požege, 24/21. 11/22. i 21/22. i 20/23.).

Sukladno članku 71. stavku 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH. i 32/20.), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave ovo Izvješće.

Iz priloženog Izvješća slijedi da je za pojedine radnje navedene u Programu u 2023. godini utrošeno ukupno **2.384.452,08** kuna odnosno po grupama radova, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE KN |
| izgradnja nerazvrstanih cesta | 104.932,22 |
| izgradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 9.401,72 |
| izgradnja parkirališta | 55.998,61 |
| građevine i uređaji javne namjene | 17.075,00 |
| javna rasvjeta | 1.329.201,60 |
| groblja | 2.475,00 |
| rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 769.479,74 |
| rekonstrukcija javnih zelenih površina | 95.888,19 |
| UKUPNO: | **2.384.452,08** |

U privitku informacije dostavljamo prijedlog izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, te predlažemo da isti prijedlog prihvatite i uputite ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Službenica ovlaštena za privremeno

obavljanje poslova pročelnika

Jelena Vidović, dipl.oec.

U PRIVITKU:

1. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
2. Prijedlog Zaključka